丰都发改发〔2025〕250号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县城镇老旧小区沿江风貌改造和品质提升项目（名山组团外墙排危及配套设施整治）可研的批复

丰都县市政园林服务中心：

你单位《关于审批丰都县城镇老旧小区沿江风貌改造和品质提升项目（名山组团外墙排危及配套设施整治）可研报告的请示》（丰市政园林文〔2025〕5号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县城镇老旧小区沿江风貌改造和品质提升项目（名山组团外墙排危及配套设施整治）（项目代码：2508-500230-04-05-996613）

二、项目法人

丰都县市政园林服务中心

三、建设地址

丰都县名山街道

四、建设性质

改建

五、建设内容及规模

项目涉及53栋房屋小区居民1484户。主要包括外墙破损瓷砖恢复12706平方米，增设防护网848平方米，线缆规整100户及其他配套设施整治。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算475.57万元，其中工程费用388.42万元，工程建设其他费用64.50万元，基本预备费22.65万元。资金来源为老旧小区改造中央补助资金。

七、建设工期

10个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

根据丰都发改发〔2025〕131号文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2025年8月8日

丰都县发展和改革委员会办公室             2025年8月8日印