丰都发改发〔2025〕264号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县人民法院审判法庭装修项目可研

报告的批复

丰都县人民法院：

你单位《关于新建审判法庭项目具体情况的函》（丰法函〔2025〕21号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县人民法院审判法庭装修项目（项目代码：2506-500230-04-01-41082）

二、项目法人

丰都县人民法院

三、建设地址

丰都县龙河东组团A8-01/02地块

四、建设性质

改建

五、建设内容及规模

对丰都县人民法院室内进行装修改造，装修范围包括负1层-5层室内装修，装修总面积19154.84平方米，装修地下车库227.12平方米。建设内容主要包括土建拆除及改造、室内装饰装修、电气照明、给排水、空调通风改造、消防改造、应急照明改造、厨房装修及配套设备、增设主干线等。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算3410.95万元，其中工程费用2940.32，工程建设其他费用348.9万元，基本预备费121.73万元。资金来源为市级财政预算资金。

七、建设工期

5个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2025年8月20日

丰都县发展和改革委员会办公室             2025年8月20日印