丰都县公路事务中心

2023年度项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年财政下达交通项目补助总资金为13163.08万元，其中：中央补助转移支付8166.56万元，分解细化下达项目75个；项目绩效目标交通基础设施养护里程1701.2公里，新建改建国省干线公路52.64公里，公路水毁抢险72.7公里，农村路桥隧改扩建25.1公里。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年财政安排交通项目补助资金13163.08万元，主要用于交通基础设施养护、新建改建国省干线公路、公路水毁抢险、农村路桥隧改扩建及其他交通建设项目。

（二）资金管理情况分析

截至目前交通项目专项补助资金财政已累计拨付8630.14万元，预算执行率为65.56%，预算绩效管理覆盖率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

一是对全县1701.2公里国省县道进行日常养护巡查，稳步推进机械化保洁工作，共清理国省县道边沟1600km、清理涵洞185道、清理坍方19800 m³、清扫路面杂物15320㎡、路面补坑648㎡、路面贴缝52560m、更换及安装道口桩及修复352根，更换及安装防护栏1260m；二是对国省县道167座桥梁和4座隧道进行检查，累计发现并上报桥梁安全隐患5处，隐患整改5处；三是对全县30个乡镇、街道管养的乡道、村道农村公路实行“一季度一督查一通报”，累计完成农村公路养护考核4次，农村公路养护日常巡查100余次，农村公路养护视频检测4000余公里，农村公路养护灾毁审核上报20余次。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，截至目前我县交通建设项目资金拨付率较低，其原因是财政资金困难，部分项目完工后未能及时拨付工程款，接下来我们将协同财政调度资金及时兑付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真组织实施交通建设及公路日常养护项目，并对财政补助资金开展绩效自评工作，完成了年度绩效目标。最终，自评得分为85分，自评结果为“良”。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

本次评价结果将在县交通局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。各项目单位评价结果将做为下一年度资金安排重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

丰都县公路事务中心2023年度二级项目绩效目标自评表