丰都县交通质量服务中心

2023年度项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年财政下达交通工程安全管理补助总资金为24.34万元，分解细化下达项目4个；项目绩效目标完成全县公路水运工程在建项目监督服务工作，完成交工检测及交工检测意见，全面开展安全隐患排查工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年财政安排交通工程安全管理补助资金24.34万元，主要用于交通项目监督服务工作、交通项目交工检测、开展项目安全隐患排查。

（二）资金管理情况分析

截至目前交通工程安全管理补助资金财政已累计拨付24.34万元，预算执行率为100%，预算绩效管理覆盖率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

一是新办理监督手续项目42个，其中农村公路16个61.38公里；防护栏工程13个，护栏里程142.85公里；干线公路项目1个10.3公里；新建桥梁4座；危桥加固2个项目；水毁抢险工程5个；水电路改造工程1个；大桥结构健康监测系统工程1个，增设错车道项目2个；二是完成交工检测项目81个，出具交工检测意见项目31个，出具竣工质量鉴定报告项目65个244.88公里；三是对公路水运工程的关键环节、重要部位的安全状况采取有针对性的检查，累计开展安全隐患排查214余次，共排查隐患161余起，立即整改34起，限期整改127个，下达质量安全检查意见书43份，停工整改意见书3份。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真组织落实交通工程安全管理工作，并对财政补助资金开展绩效自评工作，完成了年度绩效目标。最终，自评得分为96分，自评结果为“优”。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

本次评价结果将在县交通局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。各项目单位评价结果将做为下一年度资金安排重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

丰都县交通工程质量服务中心2023年度二级项目绩效目标自评表