丰都县七跃山林场

大风门管护站至风电路森林防火通道改扩建工程项目随机抽选确定承包商公告

一、发包条件

根据丰都县财政局、丰都县林业局、丰都县乡村振兴局《关于下达2022年欠发达国有林场巩固提升项目资金计划的通知》（丰财建[2022]2号）精神，《丰都县七跃山林场大风门管护站至风电路森林防火通道改扩建工程实施方案》已经县发展和改革委员会批复（丰都发改委发[2022] 86号），项目已具备发包条件。现该项目按照丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办［2020］78号）精神，从报名的备选承包商中摇号抽取。

二、项目概况与发包范围

1、项目业主单位：丰都县七跃山林场。

2、建设地址：丰都县七跃山林场大风门管护站。

3、建设内容及规模：本项目为整治工程，起点于大风门管护站，终点于风电路，长度为0.9Km，路基宽度5.0m，路面宽度4.5m，20cm厚C25混凝土路面，道路等级四级公路，设计速度15Km/h。建设内容包含土石方工程（土方开挖893.3m3、回填1440.0m3）、路面工程（4.5m宽混凝土路面4242.0m2）、排水工程（1*0.75钢筋砼圆管涵3道）、交安设施（标志牌4块、反光镜2个）。

3、发包范围：以本工程施工设计图及工程量清单所包括的所有内容（具体以工程量清单明确的内容为准）。

4、计划工期：120日历天。

5、发包金额：46万元（预算清单下浮3.6%）。

三、承包商资格要求

1、资质要求：本项目要求承包商须具备：独立企业法人，具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质，施工企业具有有效的安全生产许可证（且已进入丰都县国有投资非必须招标项目备选承包商库）。

2、项目经理资格：须为本单位人员，具有公路工程专业二级及以上建造师资格并注册在本单位，具有有效的安全生产考核合格证，并且不能在在建工程任职。

3、技术负责人资格：须为本单位人员，具有公路工程专业中级及以上职称，须持证上岗。

4.主要人员要求：须为本单位人员，施工员1人、质检员1人、安全员1人、资料员1人,须持证上岗。

注：以上要求须在报名前提供营业执照副本、资质证书、执业证书、职称证书和 2021年11月至2022年4月6个月单位职工养老保险缴纳证明材料，施工企业应当设立农民工工资专用账户。

5、委托代理人：须为本单位人员，手持本人身份证、法定代表人授权委托报名书（现场核验）。

四、工程质量要求
    1、达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2、本工程纳入“以工代赈”实施范围，工程施工管理严格遵守《2021年以工代赈项目实施工作指南》要求实施。

五、保证金

拟参加本项目投标的潜在承包商须在投标报名时向丰都县七跃山林场财务室以现金或保函方式交保证金1.5万元；拟参加本项目投标的潜在承包商如未中标当场退还，拟参加本项目投标的潜在承包商中标后自动转为履约保证金。工程竣工结算完成后甲方一次性无息退还。

六、工程款拨付

1、施工企业进场开工支付合同价款的30% ；工程完工并通过竣工验收合格后，支付合同价款的50%；工程竣工结算后，施工企业缴纳质保金1.5万元，再支付合同价款的20% ；质保金在保质期一年满后通过复验收合格后，一次性无息退还给乙方。乙方每次申请付款，需提供等额丰都县税务机关开具的正规发票。

2、该项目已纳入“以工代赈”方式实施范围，采取“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的原则，施工企业严格执行《2021年以工代赈项目实施工作指南》文件精神，广泛组织当地村民参与工程建设，及时足额发放以工代赈劳务报酬，实现农村劳动力就近就业增收，通过企业设立的农民工工资专用账户，为农民工支付劳务报酬5万元以上。

七、报名时间、地点及随机抽选时间、地点

1.随机抽选时间：2022年5月7日10:00（北京时间）。

2.随机抽选地点：丰都县林业局407办公室。

八、中标单位确定办法

项目业主单位进行现场资格审查，有效投标单位需满足3家及以上，以报名顺序为编号，从报名的备选承包商中随机抽选确定中标单位。

九、公告发布区域

本公告发布区域：重庆市丰都县人民政府网、丰都县林业局值班室门口。

十、招标联系人、联系电话及地址

联系人：杨老师

联系电话：18875183195      023-70725713

联系地址：丰都县三合街道名山大道305号（丰都县林业局内409办公室）。

丰都县七跃山林场

2022年4月24日