丰都县林业局

关于开展新一轮退耕还林县级检查验收工作的通   知

丰都林发〔2022〕36号

各乡镇人民政府、街道办事处：

为加强工程管理，确保工程建设质量和补助资金及时兑现，根据《国家林业和草原局关于印发<新一轮退耕还林检查验收办法>的通知》（林退发〔2018〕54号）精神，拟定于2022年4—5月开展新一轮退耕还林县级检查验收工作，现就有关事宜通知如下：

一、验收对象及依据

（一）检查验收对象。一是对县发展改革委等部门联合下达的2017年度新一轮退耕还林任务开展第三次县级检查验收；二是对县发展改革委等部门联合下达的2019年度（含第一批和第二批）新一轮退耕还林任务开展第二次县级检查验收。三是对历年来不合格面积进行补充验收。

（二）检查验收依据。一是国家林业和草原局《关于印发<新一轮退耕还林检查验收办法>的通知》（林退发〔2018〕54号）；二是重庆市林业局办公室《关于转发〈新一轮退耕还林检查验收办法〉的通知》（渝林退〔2018〕9号）。

二、检查验收内容

（一）外业验收。外业验收必须在落实到土地利用现状图上的退耕还林范围基础上，实地逐小班100%验收。验收主要指标包括退耕地类别、核实面积、合格面积、造林质量、保存和成林、管护抚育等情况。同时，要将新一轮退耕还林图斑与公益林商品林区划、前一轮退耕还林图斑进行比对，不能出现重叠情况；要查验退耕地信息与方案编制（作业设计）、退耕合同、公示资料等是否一致。

（二）工程管理自查。各乡镇（街道）要开展自查工作，自查内容主要包括工程管理的组织领导、制度建设、政策宣传、退耕合同签订、退耕地流转、资金管理和使用、种苗采购方式及质量、档案管理等环节是否符合有关规定，相关材料是否准确、齐全和规范。

三、及时开展补助资金兑现工作

请各乡镇（街道）在县级验收结束后，组织退耕农户按照补助资金申报程序，及时开展补助资金申报工作，尽快将补助资金发放到退耕农户手中。

四、工作要求

（一）加强组织领导。县级检查验收结果是兑现国家政策补助资金的依据。各乡镇（街道）要积极主动与验收单位联系，确保按时保质完成验收任务。

（二）强化问题整改。对验收中发现的问题，要制定有针对性的整改措施，认真整改。造林质量存在问题的，要及时组织补植补造，强化抚育管护；管理存在问题的，要完善管理措施，及时整改；验收不合格的，整改后，及时申请县级验收，合格后方可兑现补助资金。

（三）落实工作责任。要严肃验收工作纪律，严格遵守各项廉洁纪律规定，按照“谁验收，谁负责”的原则，将验收工作责任落实到单位和个人，严禁弄虚作假和违法违纪现象发生。

丰都县林业局

2022年4月13日

（此件公开发布）