丰扶办发〔2020〕1号

丰都县扶贫开发办公室

丰 都 县 财 政 局

关于下达2020年财政扶贫项目资金计划的

通 知

相关乡镇人民政府、街道办事处：

为加快推进贫困村提升工程建设，按照市财政局《关于提前下达2020年财政专项扶贫资金的通知》（渝财农〔2019〕144号）和县扶贫开发领导小组《关于切块下达2020年涉农统筹整合资金（第一批）的通知》（丰扶组发〔2020〕5号）文件要求，现将2020年财政扶贫项目资金计划下达给你们，请抓紧组织实施。  
 1、本次下达财政扶贫项目18个，涉及财政补助资金1601.715万元。详见附件。

2、相关乡镇（街道）要按照本次下达的项目建设内容和资金规模，制定切实可行的项目实施方案，按照相关文件要求于2月15日前报县财政局、县扶贫办备案。

3、相关乡镇（街道）要履行项目业主负责制，严格执行财政评审和招投标规定，督促实施单位加快项目建设，切实加强项目质量管理和施工安全监管，确保安全施工和按时完工。要按照资金拨付规定，结合项目进度和质量，及时拨付项目资金，杜绝拖欠民工工资现象发生。项目完工后，由乡镇组织自查验收，自验合格后申请县级行业主管部门验收，并按照相关要求收集整理档案资料。

4、相关乡镇（街道）要严格执行《重庆市财政扶贫资金项目绩效管理办法》、《重庆市财政专项扶贫资金绩效评价办法》、《重庆市扶贫资金项目公告公示实施办法》等制度规定，强化资金使用绩效意识，全面落实资金分配结果镇村公告公示制度，主动接受群众和社会监督。要牢固树立财政扶贫资金“高压线”意识，时刻绷紧资金安全使用这根弦，精心组织项目实施，切实加强资金监管。

附件：2020年财政扶贫项目资金计划表

丰都县扶贫开发办公室 丰都县财政局

2020年1月19日

附件

2020年财政扶贫项目资金计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇  （街道） | 行政村 | 项目实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 财政补助资金（万元） | 资金文号 | 资金类型 | 备注 |
| 1 | 仙女湖镇 | 李家湾村 |  | 生活条件改善 | 人行便道 | 新建人行便道1.05公里、宽1.2米、厚0.1米。 | 7.875 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 2 | 仙女湖镇 | 黄沙村 |  | 生活条件改善 | 人行便道 | 新建人行便道0.9公里、宽1.2米、厚0.1米。 | 6.75 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 3 | 仙女湖镇 | 厢坝村 |  | 生活条件改善 | 人行便道 | 新建人行便道0.6公里、宽1.2米、厚0.1米。 | 4.5 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 4 | 龙河镇 | 杉树坪村 |  | 生活条件改善 | 人行便道 | 新建人行便道长3公里、宽1.2米、厚0.1米。 | 22.5 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 5 | 兴龙镇 | 春花山村 |  | 生活条件改善 | 人行便道 | 新建人行便道15公里，宽1.2米、厚0.1米。 | 135 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 6 | 兴龙镇 | 铺子村 |  | 生活条件改善 | 人行便道 | 新建人行便道1公里，宽1.2米、厚0.1米。 | 8 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 7 | 董家镇 | 四角楼村 |  | 生活条件改善 | 人行便道 | 新建人行便道3.2公里，宽1.2米、厚0.1米。 | 24 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 8 | 董家镇 | 石龙门村 |  | 生活条件改善 | 人行便道 | 新建人行便道3公里，宽1.2米、厚0.1米。 | 22.5 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 9 | 三元镇 |  |  | 产业发展 | 红心柚消费扶贫推介 | 用于红心柚产业消费扶贫推介 | 10.62 | 渝财农[2019]144号 | 市级资金 |  |
| 10 | 三合街道 | 刀溪村 |  | 产业发展 | 产业社会化管护 | 对核桃、花椒等产业进行管护，配套管网5公里。 | 17.35 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 11 | 许明寺镇 | 理明村 |  | 产业发展 | 构树产业配套 | 新建并硬化产业路1.5公里、宽3.5米、厚20厘米；青贮窖池5400立方米。 | 210 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 序号 | 乡镇  （街道） | 行政村 | 项目实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 财政补助资金（万元） | 资金文号 | 资金类型 | 备注 |
| 12 | 武平镇 | 坝周村、冷玉山社区 |  | 产业发展 | 构树产业配套 | 新建并硬化产业路1.3公里、宽3.5米、厚20厘米；青贮窖池5400立方米；蓄水池300立方米，安装主管网5公里，分支管网2公里。 | 249.6 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 13 | 十直镇 | 龙头村 | 丰都县捌一捌农业开发股份合作社 | 产业发展 | 构树产业 | 发展构树200亩，土地整治200亩，购买农业机械等设施设备。 | 56.32 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 14 | 三合街道 | 鹿鸣岩村 | 丰都县八方农业开发专业合作社 | 产业发展 | 构树产业 | 发展构树200亩，购买农业机械等设施设备。 | 56.4 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 15 | 栗子乡 | 建龙村 | 栗子乡建龙村集体经济组织（专业合作社） | 产业发展 | 构树产业 | 发展构树200亩，土地整治200亩，购买农业机械等设施设备。 | 61.6 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 16 | 武平镇 | 坝周村、冷玉山社区 | 重庆中户牧歌生态农业科技有限公司 | 产业发展 | 构树产业 | 发展构树600亩，土地整治600亩，购买农业机械等设施设备。 | 227.7 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 17 | 江池镇 | 江洋社区、大安村 | 重庆市城誉构农牧科技有限公司 | 产业发展 | 构树产业 | 发展构树1000亩，土地整治650亩，购买农业机械等设施设备。 | 347.8 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 18 | 许明寺镇 | 理明村 | 丰都县大地牧歌农业发展有限公司 | 产业发展 | 构树产业 | 发展构树500亩，购买农业机械等设施设备。 | 133.2 | 渝财农[2019]144号 | 中央资金 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1601.715 |  |  |  |

丰都县扶贫开发办公室 2020年1月19日印发