丰农业农村委发〔2023〕17号

丰都县农业农村委员会

关于2022年武平镇科特派茶油加工厂建设项目实施方案的批复

武平镇人民政府：

你府《关于申报科特派茶油加工厂建设实施方案的函》（武平府函〔2023〕15号）收悉，经审查，现就该项目批复如下：

一、项目名称：2022年武平镇科特派茶油加工厂建设

二、监管单位：武平镇人民政府

三、项目法人：重庆科特派林业开发有限公司

四、建设地点：武平镇磨刀洞社区

五、建设内容：根据项目需求及资金安排等情况，该项目分两期建设。

一期：新建钢架结构生产车间一个550.5㎡，完成土建、电水等配套设施；装修仓库192.4㎡；铺设C25混凝土地面1843.81㎡；新建3m高砖砌围墙24.25m， 2m高砖砌围墙46.91m，1.2m高砖砌围墙54.37m；购置及安装茶油压榨设备等。

二期：新建钢架结构生产车间二个471.81㎡（分别为166.84㎡、304.97㎡），完成土建、电气等配套设施；新建毛石挡墙51m，混凝土挡墙28m；购置及安装亚临界萃取配套设备等。

六、项目投资：项目总投资398.97万元，资金来源为2022年涉农统筹整合资金198万元，不足部分业主自筹。

七、建设工期：本项目建设期25个月，以股权化改革方式实施。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，完善用地等手续，落实建设条件，按期开工建设。严格按项目基本建设程序建设，加强项目管理，确保工程质量。

（此件公开发布）

丰都县农业农村委员会

 2023年2月17日