丰农业农村委发〔2023〕129号

丰都县农业农村委员会

关于2022年董家镇花椒产业设施设备配套建设项目实施方案的批复

董家镇人民政府：

你府报送的《关于申请审批2022年董家镇花椒产业设施设备配套建设项目实施方案的函》（董家府函〔2023〕28号）收悉，经审查，现就该项目批复如下：

一、项目名称：2022年董家镇花椒产业设施设备配套建设项目

二、项目法人：董家镇人民政府

三、建设地点：董家镇龙头寨村

四、建设内容：

（一）补助28座花椒烤房。

（二）新建50m³蓄水池一口。

（三）花椒产业设施配套建设：

1.石井山蓄水池整治

（1）池底：池底清淤0.5m，新建池底土工布+0.2m厚钢筋混凝土层防渗；（2）池壁：原浆砌条石塘坎开槽勾缝，拆除原有条石梯步并新建C20混凝土梯步4.8m ；（3）池顶：拆除原有砖砌栏杆新建1.2m高不锈钢栏杆50m；（4）购置安装110铸铁管20m，110闸阀1个。

2.后背湾山坪塘整治

（1）新建C20砼镇脚+10cmC20砼护坡防渗，长度14.5m，镇脚宽度为0.5m，高度为0.8m；（2）塘底清淤0.5m，新建塘底土工布+0.2m厚钢筋混凝土层防渗。

3.白湾山坪塘整治

（1）新建C20混凝土镇脚防渗，镇脚长度70m，宽度为0.5m，高度为0.8m；（2）原有六棱块护坡开槽勾缝294m2。

4.李家寨山坪塘整治

（1）坝体整形61m；（2）清理杂草140.3㎡；（3）购置安装110铸铁管7m，110闸阀1个。

五、项目投资：项目总投资60万元，资金来源为2022 年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金。

六、建设工期：本项目建设期4个月。

七、节能：该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标：项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。严格按项目基本建设程序建设，加强项目管理，确保工程质量。

（此件公开发布）

丰都县农业农村委员会

2023年5月26日