丰农业农村委发〔2024〕105号

丰都县农业农村委员会

关于下达2024年第一批农业农村项目建设计划的通知

三合街道、名山街道办事处，包鸾镇、湛普镇、兴义镇、仙女湖镇、龙孔镇、仁沙镇、董家镇、十直镇、栗子乡、三建乡、青龙乡政府，县农发集团：

根据《丰都县农业农村委员会关于2024年农业农村项目计划安排的请示》（丰农业农村委文〔2024〕64）批复，中共丰都县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组同意实施2024年农业农村项目计划，现将建设计划下达你们，具体项目见附件。

相关单位要结合本次下达的项目建设内容和资金规模，及时编制切实可行的项目实施方案（可研报告），根据《丰都县政府投资管理办法》等相关规定完成项目审批。项目名称、建设地点、建设内容、资金额度最终以批复的实施方案（可研报告）为准。

各单位切实履行法人责任制、招标投标制、合同管理制、项目监理制，督促实施单位加快项目建设，不得无故拖延项目启动和开工建设。切实加强项目质量管理和施工安全监管，确保安全施工和按时完工。原则上，在项目批复后60日内必须开工建设（受季节性农事活动或者自然灾害影响等特殊原因除外），凡60日内未开工建设的，收回项目建设及资金计划。

（联系人：廖红霞；联系电话：18696950707）

附件：2024年农业农村项目计划表

丰都县农业农村委员会

2024年5月28日

（此件公开发布）

附件

2024年农业农村项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资（万元） | | | 备注 |
| 合计 | 财政补助资金 | 自筹资金 |
| 1 | 汇南社区人居环境整治 | 三合街道 | 汇南社区等 | 汇南社区村容村貌整治提升改造。 | 300 | 300 |  |  |
| 2 | 2024年峰顶村肉牛共富农场建设 | 三合街道 | 峰顶村 | 肉牛共富农场改造提升。 | 150 | 130 | 20 |  |
| 3 | 2023年名山街道柑橘产业配套建设 | 名山街道 | 郎溪村 | 新建3.5米宽产业路1.2千米；1.5米宽产业路600米；1.2米宽产业路1千米。 | 95 | 95 |  |  |
| 4 | 2024年丰都县包鸾镇白果园村冷链保鲜库项目 | 包鸾镇人民政府 | 白果园村 | 新建2000立方米冷链保鲜库1座；清洗、输送、抛光等附属设施。 | 398 | 198 | 200 |  |
| 5 | 丰都县五倍子基地建设项目 | 包鸾镇人民政府 | 花地堡村 | 培育倍蚜虫养殖基地5000平米，种植1000亩。 | 700 | 100 | 600 |  |
| 6 | 2024年丰都县毛家沟设施蔬菜示范基地建设项目 | 湛普镇人民政府 | 毛家沟村 | 育苗温室500平方米，钢架大棚10500平方米，蓄水池1500立方米，灌溉管道及滴溉管道15000米，1.2米宽生产道路600米，0.3X0.3米排水沟500米，原有大棚配套完善降温设施7000平方米，配套生产贮藏用房360平方米。 | 136 | 95 | 41 |  |
| 7 | 2024年兴义镇人居环境示范建设项目 | 兴义镇人民政府 | 兴义镇 | 在兴义镇打造1个畜禽粪污资源化利用示范点，涉及34个养殖户圈舍和环保设施整改，以及示范点路灯、标识牌等。 | 62 | 62 |  |  |
| 8 | 2024年丰都县高山特色农产品加工园区供水管网建设项目 | 仙女湖镇人民政府 | 竹子社区 | 从武隆区双河镇木根村（杨柳坝）至仙女湖镇竹子社区（大坝子）新建22公里供水管网及配套设施。 | 73 | 73 |  |  |
| 9 | 龙孔镇李家坝重庆华裕种鸡场蓄水池项目 | 龙孔镇人民政府 | 大坝村 | 1、新建蓄水池两座（1200m³）；2、供水管网1100m | 80 | 80 |  |  |
| 10 | 2023年龙孔镇基础设施配套项目 | 龙孔镇人民政府 | 大面场村 | 新建蓄水池一口（200m³）；产业路350m（宽3.5米m，厚20cm）；采摘路1800m（宽1.5m，厚10cm）；排水沟1500m（40cm×40cm）。 | 80 | 80 |  |  |
| 11 | 2024年龙孔镇人居环境示范建设项目 | 龙孔镇人民政府 | 龙孔镇 | 在龙孔镇开展4个养殖户环保设施整改。 | 28 | 28 |  |  |
| 12 | 2024年仁沙镇榨菜污水处理项目 | 仁沙镇人民政府 | 石盘滩村 | 榨菜粗加工池1万吨，建设榨菜污水处理厂1做，年处理1万吨。 | 1500 | 500 | 1000 |  |
| 13 | 2023年董家镇中和场榨菜产业基地基础设施项目 | 董家镇人民政府 | 中和场村 | 新建3.5米宽产业路0.7千米；1.5米宽产业路0.5千米。 | 35 | 35 |  |  |
| 14 | 2023年十直镇经果林改造配套项目 | 十直镇政府 | 汀溪村 | 改造已失管的经果林，换种经济效益好的柑橘产业，增加村集体收入。新建产业路1.5公里、200m³蓄水池2口、配套灌溉设施设备等。 | 95 | 95 |  |  |
| 15 | 2024年十直镇开花寺人居环境整治项目 | 十直镇人民政府 | 开花寺村 | 修建观赏花台200米，整修观赏塘1口，健身器材5件，外墙整治约700平方米。 | 49 | 49 |  |  |
| 16 | 川王子污水处理项目 | 十直镇人民政府 | 汀溪村 | 征地6亩，平场4000平方米，修建池子7000立方米，修建房屋350平方米，管网5000米，设施设备1套。 | 1000 | 500 | 500 |  |
| 17 | 2024年十直镇辣椒育苗大棚产业集群项目 | 十直镇人民政府 | 开花寺村 | 土地平整，新建育苗大棚，育苗设备，新建彩钢棚、便道路等配套设施。 | 100 | 100 |  |  |
| 18 | 2024年栗子乡统一水稻品种补助项目 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 对筛选出的优良水稻品种全乡统一进行推广，对农民购买种子进行补贴。 | 50 | 50 |  |  |
| 19 | 2024年栗子乡水稻规模化种植补助项目 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 引进培育龙头企业、种植大户和专业合作社，对水稻集中连片种植且达到一定规模的给予奖励补助。 | 50 | 50 |  |  |
| 20 | 2024年栗子乡“一村一品”产业发展基金 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 对栗子乡规模化发展“一村一品”产业，通过“一事一议”方式，给予先建后补、以奖代补。 | 50 | 50 |  |  |
| 21 | 栗子人居环境整治项目 | 栗子乡人民政府 | 栗子乡 | 场镇新入场口周边人居环境景观打造、场镇区域内的辅助用房整治、卫生院及农贸市场环境提升、场镇老旧建筑保护性修复改造3栋、场镇节点及粮库节点景观提升。 | 500 | 500 |  |  |
| 22 | 2024年三建乡蔡森坝等村人居环境整治项目 | 三建乡人民政府 | 蔡森坝村 | 产业路塌方清理及修整，生态停车场1个，人行桥一座。 | 95 | 95 |  |  |
| 23 | 2024年青龙乡老树茶产业升级项目 | 青龙乡人民政府 | 青天村 | 新建厂房、展销中心、生产设备线等。 | 240 | 120 | 120 |  |
| 24 | 茶叶精深加工项目 | 农发集团 | 双龙灯塔场 | 主要建设内容为新建茶叶加工、转运基地，配套实施绿化工程等，总建筑面积4785.09平方米，地上建筑面积4464.6平方米，地下建筑面积856.68平方米，规划建设用地面积4113.67平方米，含生产用房约3400平方米（第一层、第二层）、仓库285平方米（第二层），设备用房、疏散楼梯等约779.6平方米。 | 500 | 500 |  |  |
| 25 | 丰都县农产品品牌孵化中心 | 农发集团 | 新农人会客厅 | 打造丰都县农产品品牌孵化展示中心，完善相关配套设施建设。 | 120 | 120 |  |  |