丰农业农村委发〔2024〕193号

丰都县农业农村委员会

关于下达2024年包鸾镇农业产业融合发展等14个项目建设计划的通知

三合街道、名山街道办事处，包鸾镇、仙女湖镇、董家镇、仁沙镇、兴龙镇、兴义镇人民政府，县畜牧中心、县农环站：

根据《丰都县农业农村委员会关于将2024年财经协同奖补资金等项目纳入项目库实施的请示》（丰农业农村委文〔2024〕119号），中共丰都县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组同意实施2024年包鸾镇农业产业融合发展等14个项目，现将建设计划下达你们，具体项目见附件。

相关单位要结合本次下达的项目建设内容和资金规模，及时编制切实可行的项目实施方案（可研报告），根据《丰都县政府投资管理办法》等相关规定完成项目审批。项目名称、建设地点、建设内容、资金额度最终以批复的实施方案（可研报告）为准。

各单位切实履行法人责任制、招标投标制、合同管理制、项目监理制，督促实施单位加快项目建设，不得无故拖延项目启动和开工建设。切实加强项目质量管理和施工安全监管，确保安全施工和按时完工。原则上，在项目批复后60日内必须开工建设（受季节性农事活动或者自然灾害影响等特殊原因除外），凡60日内未开工建设的，收回项目建设及资金计划。

联系人：廖红霞；联系电话：18696950707

附件：2024年包鸾镇农业产业融合发展等14个项目计划

 丰都县农业农村委员会

2024年7月21日

（此件公开发布）

附件

2024年包鸾镇农业产业融合发展等14个项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设内容 | 总投资（万元） | 财政补助资金（万元） | 其他资金（万元） | 备注 |
| 1 | 2024年包鸾镇农业产业融合发展项目 | 包鸾镇人民政府 | 新建50亩有机农场一个；补助建设大米加工厂一个，安装筛选机一套、脱谷机一套，配套其他相关设施设备等。 | 60 | 60 |  | 财经协同奖补资金 |
| 2 | 2024年仙女湖镇志良土鸡养殖场鸡舍建设项目 | 仙女湖镇人民政府 | 新建鸡舍3个。 | 60 | 60 |  | 财经协同奖补资金 |
| 3 | 2024年董家镇产业发展配套项目 | 董家镇人民政府 | 新建产业发展技术培训基地4个；新建4.5米宽产业道路800米、1.2米宽产业路2.5千米、1.5米宽产业路3.4千米、2.5米宽产业路1.5千米，新建泥石路9公里；新建蓄水池1口、维修整治2口。 | 200 | 200 |  | 财经协同奖补资金 |
| 4 | 2024年仁沙镇陶家坪村产业路改扩建项目 | 仁沙镇人民政府 | 硬化产业路1.5千米。 | 81 | 81 |  |  |
| 5 | 2024年名山街道人居环境整治 | 名山街道 | 铺设人行道砖（3m宽），单侧长1500m，两侧合计3000m；拆除原有彩钢棚，修建木结构或钢结构，屋面安装琉璃瓦；新建花台1200m，花台宽度900mm，高400mm，花台栽种麦冬，间隔5m栽种三角梅。 | 200 | 200 |  |  |
| 6 | 2024年三合街道人居环境整治（第三批） | 三合街道 | 到户整治县农委路口至瓜草湾社区、汇南社区、峰顶社区、新建社区沿线改造85户房屋，清除墙面旧广告，修复掉皮花墙面，拆除乱建彩钢棚约4500㎡，更新房屋琉璃瓦坡屋面7560平方米，附属房琉璃瓦2380平方米，公路沿线高杆灯50盏，乡村振兴元素墙绘约200平方米，残垣断壁等公共区域环境整治。 | 301.85 | 190 | 111.85 |  |
| 7 | 2024年兴龙镇大岩树村李子基地提质增效建设项目 | 兴龙镇人民政府 | 新建3.5米宽产业路1千米，1.5米宽果园采摘路4千米，果园安全围栏20000米，冻库2座。 | 100 | 70 | 30 |  |
| 8 | 2024年兴义镇白家沟机耕道及配套设施项目 | 兴义镇人民政府 | 新建灌溉蓄水池200m³，机耕道3千米，冻库200m³，蔬菜大棚10亩。 | 100 | 70 | 30 |  |
| 9 | 肉牛收益保险 | 县畜牧中心 | 为丰都县域内肉牛养殖主体补贴肉牛养殖收益保险费，财政补贴80%，肉牛养殖户自筹20%。 | 600 | 480 | 120 |  |
| 10 | 2024年人居环境整治项目 | 有关镇、乡、街道 | 常态化开展“三清一改”、“五清理一活动”为主要内容的村庄清洁行动。 | 40 | 40 |  | 乡村建设与生态环境科 |
| 11 | 2024年农作物秸秆综合利用 | 县农环站 | 对秸秆收储利用企业新建仓库等配套设施、购置秸秆处置等设备、秸秆收运环节等开展补贴。 | 260 | 120 | 140 |  |
| 12 | 丰都县2024年农产品质量安全定量检测项目 | 县农环站 | 委托第三方检测机构，开展农产品质量安全检测，检测农产品660个（其中例行检测550个，监督抽检110个）。 | 50 | 50 |  |  |
| 13 | 兴龙镇农投生猪种猪场道路配套项目 | 兴龙镇人民政府 | 新建4.5米宽（路基宽5.5米）泥结石路1.48公里。 | 50 | 50 |  |  |
| 14 | 2024年灾后重建 | 丰都县农业农村委员会 | 暴雨灾后恢复生产重建。 | 500 | 500 |  | 法规科 |