丰都县乡村振兴局

丰都县财政局

丰乡振发〔2022〕22号

丰都县乡村振兴局

丰 都 县 财 政 局

关于下达2022年人居环境等3个项目资金计划的

通    知

青龙乡人民政府、三建乡人民政府、包鸾镇人民政府：

为加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果项目建设，按照县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组《关于分配下达2022年财政补助资金（第二批）的通知》（丰委农组〔2022〕10号）、《关于印发<2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果拟建项目清单>的通知》（丰委农办〔2022〕18号）要求，现将项目资金计划下达给你单位，请抓紧组织实施。

1.本次下达巩固拓展脱贫攻坚成果项目3个，下达财政补助资金500万元。详见附件。

2.相关乡镇要按照本次下达的项目建设内容和资金规模，制定切实可行的项目实施方案，于5月20日前报相关部门审批，项目总投资在100以下的报县乡村振兴局审批，项目总投资在100以上的报县发改委、县乡村振兴局共同审批，具体建设内容及补助资金以批复实施方案为准。

3.相关乡镇要切实履行项目业主负责制，严格执行预算评审和招投标相关规定，督促实施单位加快项目建设，不得无故拖延项目启动和开工建设，原则上要在60日内组织项目实施，除受季节性农事活动或者自然灾害影响等特殊原因外，凡60日以上未开工的项目，收回项目资金并重新安排。要切实加强项目质量管理和施工安全监管，确保安全施工和按时完工。要按照资金拨付相关规定，结合项目进度和质量，及时拨付项目资金，杜绝拖欠民工工资现象发生。

4.你单位要认真落实资金项目公告公示等制度规定，加强财政衔接资金项目常态化监管，引导群众参与项目决策、实施、管理，切实履行资金项目监管主体责任。严格执行资金项目公告公示“两个一律”的要求，全面落实资金分配结果公告和县乡村三级公告公示制度，主动接受群众和社会监督。

附件：1.项目资金计划表

2.绩效目标申报表

丰都县乡村振兴局      丰都县财政局

2022年4月29日

附件1

项目资金计划表

单位：万元

| 序号 | 项目 法人 | 行政村 | 行业部门 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2022年财政补助资金（万元） | 资金文号 | 资金类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青龙乡人民政府 | 黄岭村 | 县乡村振兴局 | 2022年青龙乡大河场人居环境项目 | 硬化道路500m，条石铺装2000㎡，破损路面修复1000㎡，种植蓝花楹36株，安装农村公共照明设施40盏，配套供水管网1000m。 | 350 | 350 | 渝财农[2022]19号 | 市级衔接资金 |  |
| 2 | 三建乡人民政府 |  | 县乡村振兴局 | 2022年三建乡乡村治理建设项目 | 整治全乡人居环境、深化“三治”融合，包括长五间和铁路桥下居民点、绿春坝安置点环境整治等。 | 200 | 17.5 | 渝财农[2022]19号 | 市级衔接资金 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82.5 | 渝财农[2021]124号 |  |  |
| 3 | 包鸾镇人民政府 | 飞仙洞村 | 县乡村振兴局 | 2022年包鸾镇数商兴农项目 | 基层治理平台4套、智慧养殖平台2套模块；大屏系统一套；养殖基地环境传感器、体温检测各10余套。 | 50 | 50 | 渝财农[2022]19号 | 市级衔接资金 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 600 | 500 |  |  |  |

附件2-1

绩效目标申报表

| 项目名称 |  | 2022年青龙乡大河场人居环境项目 |  | 项目负责人及电话 | 范灿 13996860190 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰都县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 丰都县青龙乡人民政府 |  |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： |  | 350 |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 350 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成硬化道路500m，条石铺装2000㎡，破损路面修复1000㎡，种植蓝花楹36株，安装农村公共照明设施40盏，配套供水管网1000m。 目标2：完成项目验收及报账。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 |  |  | 500m |
|  |  |  | 条石铺装 |  |  | 2000㎡ |
|  |  |  | 配套供水管网 |  |  | 1000m |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时限 |  |  | 2022年12月31日前 |
|  |  | 成本指标 | 财政补助资金 |  |  | ≤350万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益低收入人群 |  |  | ≥100人 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥5年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% |

附件2-2

绩效目标申报表

| 项目名称 |  | 2022年三建乡乡村治理建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈小红 15803633830 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰都县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 丰都县三建乡人民政府 |  |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： |  | 100 |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 100 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：整治全乡人居环境、深化“三治”融合，包括长五间和铁路桥下居民点、绿春坝安置点环境整治等。 目标2：完成项目验收及报账。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 整治村（社区） |  |  | 8个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时限 |  |  | 2022年12月31日前 |
|  |  | 成本指标 | 财政补助资金 |  |  | ≤100万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益低收入人群 |  |  | ≥200人 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥5年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% |

附件2-3

绩效目标申报表

| 项目名称 |  | 2022年包鸾镇数商兴农项目 |  | 项目负责人及电话 | 王国栋 13658420123 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰都县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 丰都县包鸾镇人民政府 |  |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： |  | 50 |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展“数商兴农”试点工作； 目标2：完成项目验收及报账。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基层治理平台 |  |  | 4套 |
|  |  |  | 养殖基地环境传感器、体温检测 |  |  | 各10余套 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 财政补助资金 |  |  | ≤50万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人群 |  |  | ≥100人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% |

丰都县乡村振兴局                         2022年4月29日印发