丰都县住房和城乡建设委员会

2021年度丰都县保合、仁沙、虎威镇排水设施改造项目绩效自评报告

县财政局：

根据《关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2022〕18号）文件要求，2021年度丰都县保合、仁沙、虎威镇排水设施改造项目自评报告如下：

一、基本情况

- （一）项目背景、内容。为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质，确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目。

- （二）项目资金情况。该项目可行性研究报告于2019年4月30日经丰都县发改委批复（丰都发改委发〔2019〕113号），概算投资3109.77万元，下达资金计划金额1270万元，已拨付1270万元，执行率100%。

- （三）绩效目标。按期完成保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施改造工作。

（四）主要职能职责。丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。13.负责住房保障工作。牵头推进和实施住房保障、住房改革政策。14.负责机关、所属事业单位和行业社会组织的党建、安全监管、信访稳定、住房和城乡建设扶贫工作等。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析。下达资金计划金额1270万元，已拨付1270万元，执行率100%。

- （二）绩效指标完成情况分析

- 1.投入：下达资金计划金额1270万元，已拨付1270万元，执行率100%。

- 2.产出：

完成固定资产投资1270万元。

3.效果

（1）社会效益：有效改善县内居住环境。

（2）可持续影响时限：长期。

（3）社会公众满意度：满意度达95%。

- （三）评价结果

本项目自评得分95分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

无。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

加强项目监管，确保项目有序推进。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

丰都县住房和城乡建设委员会

2022年3月30日