包鸾府发〔2023〕133号

丰都县包鸾镇人民政府

 关于《2023年丰都县益浩养殖场扩建项目

 实施方案》的批复

飞仙洞村村民委员会：

你村报送的《关于2023年丰都县益浩养殖场扩建项目实施方案的报告》已收悉，经审查，现就该项目批复如下：

一、项目名称：丰都县益浩养殖农场扩建项目

二、监管单位：包鸾镇人民政府、包鸾镇飞仙洞村民委员会

三、项目法人：丰都县益浩养殖场

四、建设地点：包鸾镇飞仙洞村2组

五、建设内容及规模

（一）一楼扩建养殖场地平方190平方米分别为

1.建牛舍20个116平方米

2.饲料储存室及草料存储室1间21平方米

3.上料通道53平方米

（二）二楼办公及住宿生活区190平方米分别为

1.二楼兽医室1间21.6平方米

2. 二楼资料储存及办公室1间21.6平方米

3. 二楼生活区厨房1间21.6平方米

4. 二楼电子互联网学习室1间21.6平方米

5. 二楼员工宿舍2间43.2平方米

6. 二楼安全通道 60.4平方米

六、建设工期

项目实施5个月，从2023年11月-2024年3月。

七、资金投入概算

项目总投资19.8万元，财政资金7.92万元，占总投资的40%，自筹11.88万元，占总投资的60%。

接此批复后，请你村及时组织业主单位抓紧做好项目建设前期工作，完善用地等手续，落实建设条件，按期开工建设。严格按照项目程序推进项目建设，加强项目监督管理，确保工程质量。

 丰都县包鸾镇人民政府

 2023年9月28日

（此件公开发布）