栗子府发〔2022〕31号

丰都县栗子乡人民政府

关于开展全乡饮水安全保障大走访大排查大整改工作的通知

各村（居）、乡级各部门：

为进一步贯彻落实《丰都县2022年“大走访大排查大整改”行动工作方案》、《丰都县农村供水“净水行动”方案》和丰都县水利局《关于开展全县饮水安全保障大走访大排查大整改工作的通知》丰水运管发〔2022〕34号，切实做好饮水安全保障有关工作，经研究，决定开展全乡饮水安全保障大走访大排查大整改工作。现将有关事宜通知如下：

一、工作范围和内容

（一）工作范围。本次工作范围为全乡6个村（居），包括现户籍和居住在乡村的所有人口（统称农户），重点关注监测对象、建档立卡脱贫户以及农村低保户、农村特困人员等群体。

（二）工作内容。重点从五个方面开展饮水安全保障大走访大排查大整改工作。

1.饮水安全保障情况。村（居）通过以户为单位，采取面访、电访等方式，发现、收集、反馈的饮水安全保障问题。村（居）要严格对标《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）规定的“水量、水质、用水方便程度、供水保证率”4项评价指标，逐户再走访、逐户再排查。走访排查后，农户反映的饮水安全保障问题不属实的，要对采集信息予以及时修正、调整；问题属实的，要制定整改方案，逐户整改销号。

2.供水工程运行管护情况。以农户反映的饮水安全保障问题为线索，分类排查供水工程运行管护情况。属于分散供水工程保障用水的，指导农户定期观测水质感官指标，定期清洗水池、水缸、水桶等取用水用具，保持清洁卫生，尽量煮沸饮用。属于集中供水工程保障用水的，督促“三个责任”、“三项制度”落实，确保运营管理到位、正常发挥效益。重点对水源地开展1次巡查，清除影响水源水质的污染源，以及水源地周边影响环境卫生的垃圾、废弃物，从源头防止出现水浑、水脏的问题，保持原水清洁。全面做好水厂厂区、供水设施、附属设施的清污去垢除尘等卫生保洁工作。供水主管和重要支管，开展一次排泥清洗。对残缺破损、老化锈蚀、影响水质水量或环境卫生的设施设备纳入清单及时维修养护。规范村内管道埋设和入户设施安装，避免乱拉乱接乱丢乱放的供水管道影响村容村貌。千人以上供水工程水质检测结果向社会公开，主动接受用水户及社会监督，切实保障水质安全。

3.供水工程闲置情况。走访排查闲置工程数量及原因，有无替代工程措施，原供区群众饮水有无保障等情况。

4.供水工程建设管理情况。走访排查未按期完工或未投入使用工程数量及原因，以及是否影响群众正常饮用水等情况。

5.群众反映或媒体曝光问题处置情况。走访排查2020年以来群众反映或媒体曝光的饮水问题是否得到有效解决或答复，群众是否满意。

三、时间安排

时间总体安排为2022年5月5日至2022年6月5日。

村（居）自查原则上于2022年5月20前完成，并将自查结果和问题清单由村支部书记饮水安全保障行政签字背书后，书面报送栗子乡农业服务中心。同时，村（居）大走访大排查大整改工作中发现问题要及时报送乡经发办汇总，凡是涉及有饮水安全保障的问题，要同步报送乡农业服务中心，确保各类数据保持一致。

乡农业服务中心收到村（居）反映的饮水安全保障问题，将在第一时间派出工作人员，会同村（居）开展再走访、再排查。从2022年5月21日起，乡农业服务中心将赴村（居）现场抽查，对存在饮水安全保障问题的农户或供水工程，督促按照整改方案落实整改销号。

四、工作要求

（一）加强组织领导。解决饮水安全问题是当前首要政治任务，开展饮水安全保障大走访大排查大整改是贯彻精准方略、强化监管、落实问题导向的重要举措。各村（居）民委员会对走访排查结果的完整性、真实性负责，要高度重视，自加压力，切实加强对大走访大排查大整改工作的组织领导，主要负责人要亲自抓、具体抓，组织专班抓落实，明确责任，严格标准，定期检查，及时通报或处置排查整改工作中存在的问题，防止工作浮于表面、流于形式，确保高质量完成饮水安全保障大走访大排查大整改工作任务。

（二）认真排查整改。认真吸取云南宣威市、陕西商洛市安康市教训，坚决抵制在解决人民群众饮水安全 “关键小事”中的形式主义、官僚主义以及不作为慢作为问题，从严防范在解决人民群众饮水安全问题过程中侵害或漠视群众利益的行为，转变作风，自我检视，不遮丑、不护短，深入查、彻底改。对排查出的饮水不安全人口要及时“清零”，不漏一户不掉一人，确保在2022年7月底前全面解决；对工程设施建设不足的问题，优先纳入本年度农村供水保障、“一改三提”工程实施范围，抓紧推进实施；对设施故障或破损问题，及时开展维修养护，保证设施处于正常运行状态；对管护不到位问题，要切实做好相关政策宣传解释与贯彻落实，签订管护责任书，落实管护单位和管护人员，完善管护制度，加快弥补管护漏洞和短板，坚决防止因管护不到位造成缺水问题；对未按期完工的工程，要研究妥善处置措施，及早完工投运；对闲置工程，认真分析闲置原因和处置方案，在确保工程原供区内群众饮水安全有保障的前提下，设施完好的可调整工程用途，可用作应急或备用供水工程，并落实管护责任，确保不发生安全责任事故，老化破损丧失使用价值的可按相关规定进行报废处理；对群众反映或媒体曝光问题，要清查是否处置到位，重点关注群众集访、长期上访或长期积压的问题，有效解决或化解矛盾。必须落实工程措施的整改方案，经县水利局复核同意后，整改资金由县水利局统筹安排解决。对排查出有可能影响巩固拓展脱贫攻坚成果后评估的重大问题，原则上在10月底前全面整改到位。

（三）加强信息报送。各村（居）要按时将自查报告和问题清单书面抄送乡农业服务中心，建立乡、村两级工作台账，实行动态监控管理。同时，要及时报送整改情况，在整改期间，每周星期五前将整改进展情况报送乡农业服务中心。联系人：何冬；电话：17*******46；邮箱：392548840@qq.com。

（四）建立长效机制。认真剖析研判当前饮水安全保障存在的问题，在此基础上，按照《丰都县水利局等9部门关于做好农村供水保障有关工作的通知》（丰水运管发〔2021〕135号）、《丰都县水利局等8部门关于印发丰都县农村供水“净水行动”方案的通知》（丰水运管发〔2022〕35号）要求，加快推进农村供水工程运行管护长效机制建设，着力解决影响农村饮水保障的根本性、长远性、制度性的问题，确保工程有人管、有钱管、有制度管，让群众喝上放心水。

附件：1.2022年农村人口饮水安全保障排查表

2. 2022年农村监测人口饮水安全保障排查表

3. 2022年农村集中供水工程运行管理情况排查表

4. 2022年农村分散供水工程运行管理情况排查表

5. 2022年闲置、未完建、未投运农村供水工程情况排查表

6.2020年以来群众反映或媒体曝光的饮水问题处置情况排查表

丰都县栗子乡人民政府

2022年5月10日

（此件公开发布）