|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年丰都县兴龙镇乡村公路安保工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002703199 | | **自评总分：** | 98.94 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 19936348656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 774,589.70 |  | 774,589.70 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 774,589.70 |  | 774,589.70 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 774,589.70 |  | 774,589.70 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建兴龙镇生命防护护栏8.276公里 | | | | 新建兴龙镇生命防护护栏8.276公里 | | | | 完成新建兴龙镇生命防护护栏8.232公里，及时足额拨付资金。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建护栏长度 | 公里 | ≥ | 8.276 | 8.232 | 0.53 | 94.7 | 20 | 18.94 | 是 | 据实结算 |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 项目完工及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目建设总投资 | 万元 | ≤ | 165.52 | 152.61 | 7.8 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高车辆和行人出现安全 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 96 | 99 | 3.13 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 方便榨菜生产线建设项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002914077 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 420,000.00 |  | 420,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 420,000.00 |  | 420,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 420,000.00 |  | 420,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成乔什榨菜生产设备技改。 | | | | 完成乔什榨菜生产设备技改。 | | | | 完成乔什榨菜生产设备技改，搅拌机2台、巴氏杀菌冷却机1台、空气压缩机2台、真空包装机6台、激光喷码机6台、切丝机2台、切片机1台、天然气锅炉2台、电货梯1台、 叉车1辆、轮式起池机1辆，新建厂房3837.36平方米。带动就业50人，年增收40000元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 购置榨菜加工设备 | 套 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 新修厂房 | 平方米 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 产品合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设工期 | 月 | ≤ | 16 | 4 | 75 | 100 | 10 | 10 | 否 | 在16个月内完成 |
| 财政资金 | 万元 | ＝ | 350 | 350 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 销售增长 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 带动就业 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目持续期限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都兴龙榨菜产业示范园 | | **项目编码：** | 50023023T000002914083 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 680,000.00 |  | 680,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 680,000.00 |  | 680,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 680,000.00 |  | 680,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建榨菜标准化示范园。主要建设内容包括道路水系配套、土壤改良、水肥一体系统、生物科技防虫系统以及机械化示范等。 | | | | 新建榨菜标准化示范园。主要建设内容包括道路水系配套、土壤改良、水肥一体系统、生物科技防虫系统以及机械化示范等。 | | | | 硬化2.5米宽产业路2199米，修建水池一口容积200立方米，修建钢筋混凝土榨菜池7口，总容积1064立方米，铁门4樘。硬化地坪296平方米，污水收集池129立方米，80吨智能电子地磅」台，监控系统1套，配套电路布置、管理用房13.59平方米，6米高榨菜池棚600平方米。带动兴龙镇榨菜产业进一步发展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新修产业路 | 万元/公里 | ≥ | 2 | 2.199 | 9.95 | 100 | 10 | 10 | 否 | 实际完成产业路2199米 |
| 新修榨菜标准化示范园 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 新修榨菜池 | 立方米 | ≥ | 1000 | 1064 | 6.4 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 验收合格 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设工期 | 月 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政资金 | 万元 | ＝ | 240 | 240 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动经济增长 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 降低劳动成本 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对环境的影响 |  | 定性 | 减少环境污染 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年兴龙镇人居环境整治提升项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003112644 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周辉 | | **联系电话：** | 17323910932 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 700,000.00 |  | 276,470.00 |  | 276,470.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 700,000.00 |  | 276,470.00 |  | 276,470.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 700,000.00 |  | 276,470.00 |  | 276,470.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建1.8米宽便民路200米，修复便民路100米，公厕50㎡，公路沿线修建花台4500米，道路扩宽1620㎡。 | | | | 新建1.8米宽便民路200米，修复便民路100米，公路沿线修建花台4500米，道路扩宽1620㎡。 | | | | 完成新建1.8米宽便民路200米，修复便民路100米，公路沿线修建花台4500米，道路扩宽1620㎡。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 道路扩宽 | 平方米 | ≥ | 1620 | 1620 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 公路沿线修建花台 | 米 | ≥ | 4500 | 4500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 新建公厕 | 平方米 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 新建宽1.8米便民路 | 米 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 修复便民路 | 米 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 80 | 74.3358 | 7.08 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 建设工期 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益农户数 | 户 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2022年度基层政权建设补助 | | **项目编码：** | 50023023T000003344910 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余世琦 | | **联系电话：** | 13594206484 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 149,706.43 |  | 149,706.43 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 149,706.43 |  | 149,706.43 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 149,706.43 |  | 149,706.43 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 本项目位于兴龙镇黎铺街10号，为彻底解决办公楼安全隐患，提高综合办事服务功能，需整修办公楼并配齐配全办公设备。建设内容主要如下：整修内墙及粉刷2100平方米，整修大门顶棚1顶，整修部分地砖380平方米，安装防潮竹木纤维板260平方米，整修楼梯栏杆35米，更换门厅电子显示屏1面；整修部分办公室门10扇，更换老旧坏空调5台，更换会议室桌椅10套。 | | | | 本项目位于兴龙镇黎铺街10号，为彻底解决办公楼安全隐患，提高综合办事服务功能，需整修办公楼并配齐配全办公设备。建设内容主要如下：整修内墙及粉刷2100平方米，整修大门顶棚1顶，整修部分地砖380平方米，安装防潮竹木纤维板260平方米，整修楼梯栏杆35米，更换门厅电子显示屏1面；整修部分办公室门10扇，更换老旧坏空调5台，更换会议室桌椅10套。 | | | | 资金主要用于整修办公楼并配齐配全办公设备。完成情况如下：整修内墙及粉刷2100平方米，整修大门顶棚1顶，整修部分地砖380平方米，安装防潮竹木纤维板260平方米，整修楼梯栏杆35米，更换门厅电子显示屏1面；整修部分办公室门10扇，更换老旧坏空调5台，更换会议室桌椅10套。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 整修政府办公楼 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 上级补助资金 | 万元 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 解决安全隐患提高办事效率 |  | 定性 | 有效解决 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 群众办事服务功能 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2023乡村公路安保工程 | | **项目编码：** | 50023023T000003718373 | | **自评总分：** | 99.64 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 19936348656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 1,320,000.00 |  | 1,320,000.00 |  | 1,320,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,320,000.00 |  | 1,320,000.00 |  | 1,320,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,320,000.00 |  | 1,320,000.00 |  | 1,320,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 安装生命护栏10公里，保障群众生命安全 | | | | 安装生命护栏10公里，保障群众生命安全 | | | | 完成生命护栏9.976公里，保障群众生命安全。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 安装护栏里程 | 公里 | ≥ | 10 | 9.976 | 0.24 | 97.6 | 15 | 14.64 | 是 | 据实结算 |
| 护栏安装合格率 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 完工及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目补助资金 | 万元/公里 | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高道路安全 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2023年中央自然灾害救灾资金—洪涝资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003875054 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 吴马军 | | **联系电话：** | 17323984708 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 支兴龙镇2023年洪涝灾害资金3万元，用救助受灾群众，维护社会稳定。 | | | | 支兴龙镇2023年洪涝灾害资金3万元，用救助受灾群众，维护社会稳定。 | | | | 资金主要用于：安装水库安全护栏；洪涝灾害点宣传广告牌费用；洪涝灾后道路安装警示牌、警示灯费用。资金高效使用，有效维护辖区社会稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 受灾农户 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | 实际救助180余人。 |
| 受灾农户补助精准率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 资金兑付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 上级补助资金 | 元 | ＝ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受灾群众基本生活救助体系 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 受灾资金管理科学性 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2023年中央自然灾害救灾资金-地质资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003875069 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 吴马军 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 兴龙镇2023年地质灾害受灾补助5万元 | | | | 兴龙镇2023年地质灾害受灾补助5万元 | | | | 资金主要用于：应急处置人工费、防灾救灾车辆加油费、购买救灾物资3万元；拨村、社区应急救灾经费2万元，资金合理高效使用，有效应对了辖区自然灾害，维护了辖区安全稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 受灾农户 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 受灾农户补助精准率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 资金兑付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 上级补助资金 | 元 | ＝ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受灾群众基本生活救助体系 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 受灾资金管理科学性 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目-2023年林业有害生物防治(第二批) | | **项目编码：** | 50023024T000003906992 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 530,000.00 |  | 530,000.00 |  | 530,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 530,000.00 |  | 530,000.00 |  | 530,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 530,000.00 |  | 530,000.00 |  | 530,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 林业有害生物防治面积0.39万亩，除治株树0.145万株，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 | | | | 林业有害生物防治面积0.39万亩，除治株树0.145万株，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 | | | | 林业有害生物防治面积0.39万亩，除治株树0.145万株，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 林业有害生物除治株树 | 株 | ≥ | 1450 | 1450 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 林业有害生物防治面积 | 万亩 | ≥ | 0.39 | 0.39 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 主要林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 3.3 | 3.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 林业有害生物防治及时率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县兴龙镇2023年度动物防疫补助资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003968084 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 张理安 | | **联系电话：** | 13896664963 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于动物疫病防控监测等方面的工作，动物强制免疫率≥90%以上。 | | | | 用于动物疫病防控监测等方面的工作，动物强制免疫率≥90%以上。 | | | | 主要用于动物疫病防控购买物资及工作开展，及时足额拨付工作经费，确保养殖清净无疫。动物疫病防控免疫及消毒面100%；全面开展动物疫病监测和流行病学调查；无害化处理工作不断加强，处理效率不断提高。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 产地检疫率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 强制免疫率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 无害化处理率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金使用率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 疫情处置率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 重大动物疫情及时报告率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 重大动物疫情防控工作 |  | 定性 | 平稳可控 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 资金使用无重大违规违纪问题 |  | 定性 | 不发生 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 病死动物造成环境污染 |  | 定性 | 不污染 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 保障人员及动物健康 |  | 定性 | 不发生 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 接受强制免疫养殖户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年伙食费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085658 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 360,000.00 |  | 360,000.00 |  | 360,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 360,000.00 |  | 360,000.00 |  | 360,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 360,000.00 |  | 360,000.00 |  | 360,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障食堂正常有序供应。 | | | | 保障食堂正常有序供应。 | | | | 有效保障政府机关食堂正常运转，保证食品卫生安全。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 每日平均就餐人数 | 人 | ≤ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保障及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保障职工权益 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 职工满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年工会经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085668 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障职工活动、节假日及各项慰问。 | | | | 保障职工活动、节假日及各项慰问。 | | | | 该资金实际应用于兴龙镇政府工会会员福利支出、工会活动经费保障，通过积极开展职工文化体育活动，提高工会会员的满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障人数 | 人 | ≤ | 61 | 61 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保障会员权益 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 会员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年场镇清扫保洁经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085694 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 440,000.00 |  | 440,000.00 |  | 440,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 440,000.00 |  | 440,000.00 |  | 440,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 440,000.00 |  | 440,000.00 |  | 440,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 支付场镇清扫保洁费用，包括水电费、清扫保洁车辆运行维护费、清扫保洁人员工资等，保证场镇正常运转。 | | | | 支付场镇清扫保洁费用，包括水电费、清扫保洁车辆运行维护费、清扫保洁人员工资等，保证场镇正常运转。 | | | | 完成2024年接龙、兴龙场镇卫生工作，经费主要用于支付13名保洁人员工资和垃圾清运车、洒水车辆油料费、保险费以及场镇公共设施日常维护等，保障了场镇的清洁卫生及正常运转。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 场镇数量 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 改善人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年残疾人就业保障金 | | **项目编码：** | 50023024T000004085710 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时上缴残保金。 | | | | 按时上缴残保金。 | | | | 2024年严格按照规定时间节点足额完成了残疾人就业保证金的上缴工作，为残疾人就业保障工作提供了资金支持。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 足额保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 上缴及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 是否履行单位义务 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年综合指挥室工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085842 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 23,564.00 |  | 23,564.00 |  | 23,564.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 23,564.00 |  | 23,564.00 |  | 23,564.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 23,564.00 |  | 23,564.00 |  | 23,564.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障综合指挥室2024年工作经费，正常开展工作。 | | | | 保障综合指挥室2024年工作经费，正常开展工作。 | | | | 2024年，按时足额拨付了综合指挥室各项工作开支，有效保障了政府各项工作的顺利开展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 岗位数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 足额保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年党建经济发展工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085845 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时拨付党建、经济发展板块岗位工作经费，保障工作正常开展。 | | | | 按时拨付党建、经济发展板块岗位工作经费，保障工作正常开展。 | | | | 全年按时足额拨付党建、经济发展板块岗位20余名人员工作经费，有效保障各项工作平稳运行。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 岗位数量 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 足额保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年平安法制民生服务工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085848 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 及时拨付平安法制、民生服务板块综合行政执法经费及其他岗位工作经费，保障工作正常开展。 | | | | 及时拨付平安法制、民生服务板块综合行政执法经费及其他岗位工作经费，保障工作正常开展。 | | | | 有效保障平安法制、民生服务、综合行政执法岗位20名人员日常工作开展，维护了辖区6个村（社区）的平安稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障岗位数量 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 足额保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年西部计划志愿者经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085860 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 44,000.00 |  | 44,000.00 |  | 44,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 44,000.00 |  | 44,000.00 |  | 44,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 44,000.00 |  | 44,000.00 |  | 44,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 发放西部计划志愿者工资、补助，缴纳住房公积金等。 | | | | 发放西部计划志愿者工资、补助，缴纳住房公积金等。 | | | | 每月按时发放西部计划志愿者工资、补助，缴纳住房公积金等。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障志愿者人数 | 人 | ≥ | 1 | 2 | 100 | 100 | 20 | 20 | 否 | 2024年8月新增加1名志愿者 |
| 按时发放工资补助，缴纳公积金 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 保障志愿者权益 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 志愿者满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年网格经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085871 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘山东 | | **联系电话：** | 18166527845 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 579,600.00 |  | 565,200.00 |  | 565,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 579,600.00 |  | 565,200.00 |  | 565,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 579,600.00 |  | 565,200.00 |  | 565,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 发放全镇网格员、网格党支部书记补助。 | | | | 发放全镇网格员、网格党支部书记补助。 | | | | 按时足额发放全镇网格员58人、网格党支部书记23人补助，提升工作积极性。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障人数 | 人 | ≥ | 81 | 81 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 足额保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 网格员、网格党支部书记满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年三支一扶人员支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004085881 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 王敏 | | **联系电话：** | 18225103891 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 437,139.00 |  | 437,139.00 |  | 437,139.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 437,139.00 |  | 437,139.00 |  | 437,139.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 437,139.00 |  | 437,139.00 |  | 437,139.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时发放工资及缴纳保险，保障三支一扶人员待遇。 | | | | 按时发放工资及缴纳保险，保障三支一扶人员待遇。 | | | | 2024年3名“三支一扶”人员工资得到准时发放以及社会保险的及时缴纳，全面保障了“三支一扶”人员的待遇，提升了工作积极性。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 三支一扶人员数量 | 人 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保障职工待遇 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 三支一扶人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年村（社区）服务群众专项经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004087685 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障村（社区）服务群众专项经费。 | | | | 保障村（社区）服务群众专项经费。 | | | | 全年6个村（社区）服务群众专项经费按时足额发放，有效支持了基层服务群众工作的开展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障村（社区） | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 及时拨付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 足额保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 村（社区）满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年村（社区）运行经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004087688 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障村（社区）组织办公经费。 | | | | 保障村（社区）组织办公经费。 | | | | 全年6个村（社区）组织办公经费按时足额发放，确保了基层组织正常运转与高效服务。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障村（社区） | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 足额保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 村（社区）满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年村（社区）干部待遇支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004087691 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 1,430,121.00 |  | 1,510,147.80 |  | 1,510,147.80 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,430,121.00 |  | 1,510,147.80 |  | 1,510,147.80 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,430,121.00 |  | 1,510,147.80 |  | 1,510,147.80 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障村（社区）干部工资待遇。 | | | | 保障村（社区）干部工资待遇。 | | | | 全年6个村（社区）36名干部工资按时足额发放，有效激励了基层干部的工作热情，促进了基层治理与服务水平的提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障村（社区） | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保障干部人数 | 人 | ＝ | 36 | 36 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 足额保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 村（社区）满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年村（社区）其他人员待遇支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004087694 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  | 105,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  | 105,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障村（社区）其他人员待遇。 | | | | 保障村（社区）其他人员待遇。 | | | | 全年6个村（社区）民兵连长、妇联主席、团委书记及网格党支部书记、村民小组长、监督委员会主任104人次工资待遇按时足额发放，有效激发了基层干部的积极性与创造力，促进了基层组织的健康发展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障村（社区） | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 及时拨付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 足额保障率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 村（社区）满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年专职网格员保险 | | **项目编码：** | 50023024T000004094581 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘山东 | | **联系电话：** | 18166527845 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 购买专职网格员保险，提供工作保障。 | | | | 购买专职网格员保险，提供工作保障。 | | | | 2024年为专职网格员1人购买保险，为其开展工作提供了人身安全保障。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 专职网格员数量 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 提高网格化管理 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 专职网格员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年道路交通专职化劝导站建设经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004099120 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 付廷昌 | | **联系电话：** | 15826220288 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 建设道路交通专职化劝导站。 | | | | 建设道路交通专职化劝导站。 | | | | 完成道路交通专职化劝导站建设，购买必要物资，提升道路交通秩序，保障群众出行安全。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 维护道路安全 |  | 定性 | 有效维护 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年农村交通安全劝导站人员经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004099520 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 61,200.00 |  | 61,200.00 |  | 61,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 61,200.00 |  | 61,200.00 |  | 61,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 61,200.00 |  | 61,200.00 |  | 61,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时发放农村交通安全劝导站人员补助。 | | | | 按时发放农村交通安全劝导站人员补助。 | | | | 全年3个劝导站人员补助按时足额发放，有效维护了道路交通安全，促进了农村交通安全管理的顺利开展，提升了农村交通安全水平。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 劝导站个数 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金支付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 维护道路安全 |  | 定性 | 有效维护 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2023年农村公路养护资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004103796 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 19936348656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 192,200.00 |  | 192,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 192,200.00 |  | 192,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 192,200.00 |  | 192,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于2023年的农村道路养护 | | | | 用于2023年的农村道路养护 | | | | 完成2023年的农村道路养护 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 养护村数量 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 养护公路里程 | 公里 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 养护合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 养护时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益村数量 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 养护总投资 | 万元 | ≥ | 19.22 | 19.22 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年林业有害生物防治资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004135822 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭超 | | **联系电话：** | 18183170016 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 渝财农【2022】28号关于清算下达2021年森林植被恢复费的通知，主要用于林业有害生物防治 | | | | 渝财农【2022】28号关于清算下达2021年森林植被恢复费的通知，主要用于林业有害生物防治 | | | | 完成兴龙镇0.57万亩林地1000余株的松材线虫除治，及时足额拨付工作经费。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 林业有害生物除治株数 | 株 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 林业有害生物防治面积 | 万亩 | ≥ | 0.57 | 0.57 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 主要林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 2.9 | 2.9 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 林业有害生物防治及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 林业有害生物防治经费 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇第五次全国经济普查清查阶段两员补贴 | | **项目编码：** | 50023024T000004147033 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 向宏娟 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 31,186.00 |  | 31,186.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 31,186.00 |  | 31,186.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 31,186.00 |  | 31,186.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 发放兴龙镇第五次全国经济普查清查阶段两员补贴 | | | | 发放兴龙镇第五次全国经济普查清查阶段两员补贴 | | | | 按时完成第五次全国经济普查清查阶段工作，及时发放清查阶段两员补贴，为正常开展工作提供了保障。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 完成五经普村居个数 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 完成五经普社区个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 按时完成五经普工作 |  | 定性 | 按时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 了解全镇经济指标数据 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇村（社区）食品药品安全协管员补助经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004147257 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 21,600.00 |  | 21,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 21,600.00 |  | 21,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 21,600.00 |  | 21,600.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 发放兴龙镇6个村（社）食品药品安全协管员补助，按照每人每月300元标准。 | | | | 发放兴龙镇6个村（社）食品药品安全协管员补助，按照每人每月300元标准。 | | | | 发放兴龙镇6个村（社区）食品药品安全协管员补助，按照每人每月300元标准。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 发放协管员补助村居个数 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 发放协管员补助社区个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 补助发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保障村社区食品药品安全管理 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 离任村（社区）干部生活补贴 | | **项目编码：** | 50023024T000004375149 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 王雪 | | **联系电话：** | 19923572309 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 219,965.00 |  | 219,965.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 219,965.00 |  | 219,965.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 219,965.00 |  | 219,965.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时发放离任村（社区）干部生活补贴，保障干部权益，提高生活幸福度 | | | | 按时发放离任村（社区）干部生活补贴，保障干部权益，提高生活幸福度 | | | | 按时发放6个村（社区）73名离任村（社区）干部生活补贴，保障干部权益，提高生活幸福度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村数量 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 涉及社区数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金支付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 保障干部权益 |  | 定性 | 有保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 干部满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年春节项目款拨付 | | **项目编码：** | 50023024T000004394661 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 508,100.00 |  | 508,100.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 508,100.00 |  | 508,100.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 508,100.00 |  | 508,100.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时拨付兴龙镇2024年春节项目款。 | | | | 按时拨付兴龙镇2024年春节项目款。 | | | | 完成拨付兴龙镇2024年春节项目款。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及项目个数 | 个 | ＝ | 1 | 4 | 300 | 100 | 30 | 30 | 否 | 实际完成4个 |
| 资金支付及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 是否改善群众出行安全 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 支付金额 | 元 | ＝ | 508100 | 508100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇社区居家养老服务中心补助 | | **项目编码：** | 50023024T000004403245 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余罗 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时支付兴龙镇社区居家养老服务中心补助，提升群众生活质量 | | | | 按时支付兴龙镇社区居家养老服务中心补助，提升群众生活质量 | | | | 及时支付兴龙镇社区居家养老服务中心补助20万元，提升群众生活质量。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建设个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 支付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 提升困难群众生活质量 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年中央自然灾害救助（洪涝） | | **项目编码：** | 50023024T000004406020 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 吴马军 | | **联系电话：** | 17323984708 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 有序开展自然灾害预防、救助工作 | | | | 有序开展自然灾害预防、救助工作 | | | | 资金主要用于：暴雨洪涝后修复排水设施及路灯费用；暴雨洪涝灾后制作危房警示标牌。资金高效利用，有效维护了辖区6个村居的安全稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村个数 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 涉及社区个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金使用及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 维护社会稳定 |  | 定性 | 维护 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年中央自然灾害救助（地灾） | | **项目编码：** | 50023024T000004406066 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 吴马军 | | **联系电话：** | 17323984708 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 有序开展自然灾害预防、救助工作 | | | | 有序开展自然灾害预防、救助工作 | | | | 资金主要用于应急处置、购买物资、开展灾害隐患排查、灾害预防宣传、灾后重建及恢复等工作,有效维护辖区6个村（社区）的安全稳定. | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村个数 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 涉及社区个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金使用及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 维护社会稳定 |  | 定性 | 维护 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004460900 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 王雪 | | **联系电话：** | 19923572309 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 700,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 700,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 修建1000立方米榨菜池，通过出租方式增加集体经济收益。 | | | | 修建1000立方米榨菜池，通过出租方式增加集体经济收益。 | | | | 完成修建1000立方米榨菜池并已出租，增加集体经济收益。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 榨菜池面积 | 立方米 | ＝ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 增加村集体收益来源 |  | 定性 | 增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年涉农公益性岗位资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004461600 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 湛雪峰 | | **联系电话：** | 19923659055 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 673,200.00 |  | 673,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 673,200.00 |  | 673,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 673,200.00 |  | 673,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按规定开展2024年涉农公益性岗位工作，及时发放工资 | | | | 按规定开展2024年涉农公益性岗位工作，及时发放工资 | | | | 该资金主要用于按时足额为66个涉农公益性岗位发放工资，提高就业率。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 岗位数量 | 个 | ＝ | 66 | 66 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 资金及时发放率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 提高群众就业率 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年脱贫人口到户产业奖补资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004468101 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 143,000.00 |  | 143,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 143,000.00 |  | 143,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 143,000.00 |  | 143,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 支持低收入脱贫人口发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济及抗旱救灾和灾后恢复生产，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | | 支持低收入脱贫人口发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济及抗旱救灾和灾后恢复生产，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | | 已对306户低收入脱贫人口发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济及抗旱救灾和灾后恢复生产，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 30 | 306 | 920 | 100 | 40 | 40 | 是 | 实际完成306户脱贫人口补助 |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县2023年和美院落、和美农户奖励补助资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004468574 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成2023年和美院落、和美农户奖励补助资金发放。 | | | | 完成2023年和美院落、和美农户奖励补助资金发放。 | | | | 完成2023年2个和美院落、12户和美农户奖励补助资金发放。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 评选和美农户 | 户 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 评选和美院落 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 补助资金发放及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 受益农户数 | 户 | ≥ | 22 | 22 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年度驻村工作队工作经费和意外伤害保险项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004468742 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 62,301.64 |  | 62,301.64 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 62,301.64 |  | 62,301.64 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 62,301.64 |  | 62,301.64 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障驻村工作队工作经费和意外伤害保险，推动工作顺利开展。 | | | | 保障驻村工作队工作经费和意外伤害保险，推动工作顺利开展。 | | | | 有效保障2支驻村工作队6名人员日常开展工作的经费，并为其购买意外伤害保险，推动工作顺利开展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 工作队个数 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 |  |
| 受益人数 | 人 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 驻乡驻村工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年新农人培育提升工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004473373 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 720,000.00 |  | 720,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 720,000.00 |  | 720,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 720,000.00 |  | 720,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成2024年度兴龙镇新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过项目示范带动，新培育新农人10人以上。 | | | | 完成2024年度兴龙镇新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过项目示范带动，新培育新农人10人以上。 | | | | 完成2024年度兴龙镇新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过项目示范带动，新培育新农人10人。进一步带动了兴龙镇农业产业发展，培育更多农户成为新农人。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 完成新农人培育提升项目 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 支持产业发展 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 壮大新农人群体 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 85 | 92 | 8.24 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 免费开放资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004474442 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 崔杰 | | **联系电话：** | 15803003174 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 有序开展文化免费开发工作，丰富群众文化生活 | | | | 有序开展文化免费开发工作，丰富群众文化生活 | | | | 该项资金主要用于镇图书馆免费开放，购置图书、教育培训室打造，为群众提供观看图书、查阅书籍等服务；组织6个村（社区）群众开展文化活动、参加县级文化活动，提高了群众满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村、社区数量 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金支付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提升群众文化生活 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2016年11条撤并村项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004480419 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 191,000.00 |  | 191,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 191,000.00 |  | 191,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 191,000.00 |  | 191,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2016年11条撤并村道路前期费用 | | | | 2016年11条撤并村道路前期费用 | | | | 完成支付2016年11条撤并村道路前期费用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 硬化公路长度 | 公里 | ≥ | 37.07 | 37.07 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 方便群众出行 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县兴龙镇撤并村改建公路工程项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004481068 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,667,800.00 |  | 3,667,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,667,800.00 |  | 3,667,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 3,667,800.00 |  | 3,667,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1)丰都县兴龙镇林家沱撤并村改建公路工程，全长4.85公里，其中沙子边至夏家沟1.6公里、大竹林至孙基堡1.7公里、沙嘴桥至槽房1.05公里、龙家湾至柏角0.5公里; (2)丰都县兴龙镇石宝寨撤并村改建公路工程，全长2.05公里，其中黄豆坡至纸厂垭口1.25公里、高山Y口至观边0.5公里、何家湾至徐进华0.3公里;(3)丰都县兴龙镇木龙撤并村改建公路工程，全长5.6公里，其中瓦泥坡至马曹沟1.6公里、茶林湾至大石盘1公里、岩亮嘴至岳家垭口1.55公里、乱石岗至湛家湾1.45公里;(4)丰都县兴龙镇先锋撤并村改建公路工程，全长1.7公里，其中塘湾至罗家湾0.7公里、罗家湾至马脑壳0.5公里、陈家湾至张家湾0.5公里; (5)丰都县兴龙镇马龙撤并村改建公路工程全长1.7公里，其中塘湾至罗家湾0.7公里、罗家湾至马脑壳0.5公里、陈家湾至张家湾0.5公里; (6)丰都县兴龙镇双河撤并村改建公路工程，全长5.15公里，其中活动室至叉子冲1公里、张家曹至上坝2.7公里、木耳石至罗家冲0.55公里、打鱼沟Y口至打鱼沟0.9公里; (7)丰都县兴龙镇华山撤并村改建公路工程，全长1.74公里，其中后里坪至垭口1.3公里，后里沟岔路至石马寺0.17公里，寿冲至王家坡0.27公里; (8) 丰都县兴龙镇大安场撤并村改建公路工程，全长2.52公里，其中大塘边至烈士莫0.55公里、老年湾至接龙小学0.75公里、龙泉湾至锅塘湾0.7公里、新湾至水井坝0.52公里; (9) 丰都县兴龙镇园龙撤并村改建公路工程，全长5.1公里，其中中风垭口至杨家湾1.75公里、王家垭口至河坝1.65公里、院子至胡家冲0.5公里、路口至王家冲1.2公里; (10)丰都县兴龙镇竹田湾撤并村改建公路工程，全长3.81公里，其中付家沟至杨里沟2.7公里、小湾至龙坝湾0.21公里、牛场至半坡0.9公里; (11)丰都县兴龙镇龙凤撤并村改建公路工程，全长3.1公里，其中猫儿洞至黄豆湾1.9公里、重关林湾至竹田湾0.5公里、兴龙湾至水厂0.25公里、上黑寺至保上0.45公里;以上全线按农村公路标准新改建，路基宽4.5米，路面宽4.5米，每公里设错车道5个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm,垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。 | | | | 1)丰都县兴龙镇林家沱撤并村改建公路工程，全长4.85公里，其中沙子边至夏家沟1.6公里、大竹林至孙基堡1.7公里、沙嘴桥至槽房1.05公里、龙家湾至柏角0.5公里; (2)丰都县兴龙镇石宝寨撤并村改建公路工程，全长2.05公里，其中黄豆坡至纸厂垭口1.25公里、高山Y口至观边0.5公里、何家湾至徐进华0.3公里;(3)丰都县兴龙镇木龙撤并村改建公路工程，全长5.6公里，其中瓦泥坡至马曹沟1.6公里、茶林湾至大石盘1公里、岩亮嘴至岳家垭口1.55公里、乱石岗至湛家湾1.45公里;(4)丰都县兴龙镇先锋撤并村改建公路工程，全长1.7公里，其中塘湾至罗家湾0.7公里、罗家湾至马脑壳0.5公里、陈家湾至张家湾0.5公里; (5)丰都县兴龙镇马龙撤并村改建公路工程全长1.7公里，其中塘湾至罗家湾0.7公里、罗家湾至马脑壳0.5公里、陈家湾至张家湾0.5公里; (6)丰都县兴龙镇双河撤并村改建公路工程，全长5.15公里，其中活动室至叉子冲1公里、张家曹至上坝2.7公里、木耳石至罗家冲0.55公里、打鱼沟Y口至打鱼沟0.9公里; (7)丰都县兴龙镇华山撤并村改建公路工程，全长1.74公里，其中后里坪至垭口1.3公里，后里沟岔路至石马寺0.17公里，寿冲至王家坡0.27公里; (8) 丰都县兴龙镇大安场撤并村改建公路工程，全长2.52公里，其中大塘边至烈士莫0.55公里、老年湾至接龙小学0.75公里、龙泉湾至锅塘湾0.7公里、新湾至水井坝0.52公里; (9) 丰都县兴龙镇园龙撤并村改建公路工程，全长5.1公里，其中中风垭口至杨家湾1.75公里、王家垭口至河坝1.65公里、院子至胡家冲0.5公里、路口至王家冲1.2公里; (10)丰都县兴龙镇竹田湾撤并村改建公路工程，全长3.81公里，其中付家沟至杨里沟2.7公里、小湾至龙坝湾0.21公里、牛场至半坡0.9公里; (11)丰都县兴龙镇龙凤撤并村改建公路工程，全长3.1公里，其中猫儿洞至黄豆湾1.9公里、重关林湾至竹田湾0.5公里、兴龙湾至水厂0.25公里、上黑寺至保上0.45公里;以上全线按农村公路标准新改建，路基宽4.5米，路面宽4.5米，每公里设错车道5个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm,垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。 | | | | 1)丰都县兴龙镇林家沱撤并村改建公路工程，全长4.85公里，其中沙子边至夏家沟1.6公里、大竹林至孙基堡1.7公里、沙嘴桥至槽房1.05公里、龙家湾至柏角0.5公里; (2)丰都县兴龙镇石宝寨撤并村改建公路工程，全长2.05公里，其中黄豆坡至纸厂垭口1.25公里、高山Y口至观边0.5公里、何家湾至徐进华0.3公里;(3)丰都县兴龙镇木龙撤并村改建公路工程，全长5.6公里，其中瓦泥坡至马曹沟1.6公里、茶林湾至大石盘1公里、岩亮嘴至岳家垭口1.55公里、乱石岗至湛家湾1.45公里;(4)丰都县兴龙镇先锋撤并村改建公路工程，全长1.7公里，其中塘湾至罗家湾0.7公里、罗家湾至马脑壳0.5公里、陈家湾至张家湾0.5公里; (5)丰都县兴龙镇马龙撤并村改建公路工程全长1.7公里，其中塘湾至罗家湾0.7公里、罗家湾至马脑壳0.5公里、陈家湾至张家湾0.5公里; (6)丰都县兴龙镇双河撤并村改建公路工程，全长5.15公里，其中活动室至叉子冲1公里、张家曹至上坝2.7公里、木耳石至罗家冲0.55公里、打鱼沟Y口至打鱼沟0.9公里; (7)丰都县兴龙镇华山撤并村改建公路工程，全长1.74公里，其中后里坪至垭口1.3公里，后里沟岔路至石马寺0.17公里，寿冲至王家坡0.27公里; (8) 丰都县兴龙镇大安场撤并村改建公路工程，全长2.52公里，其中大塘边至烈士莫0.55公里、老年湾至接龙小学0.75公里、龙泉湾至锅塘湾0.7公里、新湾至水井坝0.52公里; (9) 丰都县兴龙镇园龙撤并村改建公路工程，全长5.1公里，其中中风垭口至杨家湾1.75公里、王家垭口至河坝1.65公里、院子至胡家冲0.5公里、路口至王家冲1.2公里; (10)丰都县兴龙镇竹田湾撤并村改建公路工程，全长3.81公里，其中付家沟至杨里沟2.7公里、小湾至龙坝湾0.21公里、牛场至半坡0.9公里; (11)丰都县兴龙镇龙凤撤并村改建公路工程，全长3.1公里，其中猫儿洞至黄豆湾1.9公里、重关林湾至竹田湾0.5公里、兴龙湾至水厂0.25公里、上黑寺至保上0.45公里;以上全线按农村公路标准新改建，路基宽4.5米，路面宽4.5米，每公里设错车道5个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm,垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 硬化公路长度 | 公里 | ≥ | 37.07 | 37.07 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 方便群众出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇绕场公路建设项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004481071 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建道路986米，提高交通效率 | | | | 新建道路986米，提高交通效率 | | | | 新建道路986米，提高交通效率。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 道路长度 | 米 | ≥ | 986 | 986 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 方便群众出行 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县兴龙镇2019年四好农村公路改建工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004481074 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 276,600.00 |  | 276,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 276,600.00 |  | 276,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 276,600.00 |  | 276,600.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 道路40条，总里程18km。其中：原路基上扩宽后路基宽4.5米、砼路面3.5米宽的34条14.63公里，全线共设错车道74个，弯道按标准要求加宽，新设钢筋混凝土管涵14道84米；原路基上扩宽后路基宽5米、砼路面4.5米宽的6条3.37公里，全线共设错车道16个，弯道按标准要求加宽，新设钢筋混凝土管涵4道24米。道路参照四级公路标准建设，采用20cm厚C25砼面层，设计时速15km/h。 | | | | 道路40条，总里程18km。其中：原路基上扩宽后路基宽4.5米、砼路面3.5米宽的34条14.63公里，全线共设错车道74个，弯道按标准要求加宽，新设钢筋混凝土管涵14道84米；原路基上扩宽后路基宽5米、砼路面4.5米宽的6条3.37公里，全线共设错车道16个，弯道按标准要求加宽，新设钢筋混凝土管涵4道24米。道路参照四级公路标准建设，采用20cm厚C25砼面层，设计时速15km/h。 | | | | 道路40条，总里程18km。其中：原路基上扩宽后路基宽4.5米、砼路面3.5米宽的34条14.63公里，全线共设错车道74个，弯道按标准要求加宽，新设钢筋混凝土管涵14道84米；原路基上扩宽后路基宽5米、砼路面4.5米宽的6条3.37公里，全线共设错车道16个，弯道按标准要求加宽，新设钢筋混凝土管涵4道24米。道路参照四级公路标准建设，采用20cm厚C25砼面层，设计时速15km/h。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 道路长度 | 公里 | ≥ | 18 | 18 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 方便群众出行 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年森林资源管护补助 | | **项目编码：** | 50023024T000004489060 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭超 | | **联系电话：** | 18183170016 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,700.00 |  | 4,700.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,700.00 |  | 4,700.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,700.00 |  | 4,700.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 落实全镇公益林管护面积15633.6亩。 | | | | 落实全镇公益林管护面积15633.6亩。 | | | | 完成全镇公益林管护面积15633.6亩，及时足额拨付工作经费。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 落实公益林管护面积 | 亩 | ≥ | 15633.6 | 15633.6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 森林管护覆盖率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 森林生态系统生态效益发挥 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年林业有害生物防治（第二批） | | **项目编码：** | 50023024T000004489097 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭超 | | **联系电话：** | 18183170016 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 林业有害生物防治面积0.6万亩，主要林业有害生物成灾率控制在2.8%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 | | | | 林业有害生物防治面积0.6万亩，主要林业有害生物成灾率控制在2.8%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 | | | | 完成全镇0.6万亩的松材线虫除治，及时足额拨付工作经费，林业有害生物成灾率控制在2.8%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 林业有害生物防治面积 | 万亩 | ≥ | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 林业有害生物防治经费 | 万元 | ≥ | 28 | 28 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2023年残疾人基本服务状况和需求动态更新调查 | | **项目编码：** | 50023024T000004501933 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余罗 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 7,740.00 |  | 7,740.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 7,740.00 |  | 7,740.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 7,740.00 |  | 7,740.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 全面开展2023年全国持证残疾人基本状况调查，调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及全镇所有村（社区）的残疾人服务和残疾人工作情况。 | | | | 全面开展2023年全国持证残疾人基本状况调查，调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及全镇所有村（社区）的残疾人服务和残疾人工作情况。 | | | | 对2023年全镇574名持证残疾人开展基本状况调查，调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补贴人数 | 人 | ＝ | 574 | 574 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 完成时限 |  | 定性 | 2023年12月前 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 数据采集补助标准 | 元/人 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 社会进步，文明和谐 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 残疾人家庭满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 城镇C、D级危房搬离整治项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004502429 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 38,200.00 |  | 38,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 38,200.00 |  | 38,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 38,200.00 |  | 38,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成城镇C、D级危房搬离整治2户，补助资金3.82万元。 | | | | 完成城镇C、D级危房搬离整治2户，补助资金3.82万元。 | | | | 完成城镇C、D级危房搬离整治2户，补助资金3.82万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 搬离改造户数 | 户 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 是否按规定时间完成搬离整改 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 是否提高群众居住安全 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年项目管理费 | | **项目编码：** | 50023024T000004507894 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于兴龙镇项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等。 | | | | 用于兴龙镇项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等。 | | | | 资金主要用于兴龙镇项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等费用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 项目管理费涉及村数量 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目管理费使用合规率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 资金到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 资金使用拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 合理规划项目前期规划等相关经费 |  | 定性 | 合理 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 通过安排项目管理费用，极大提高项目单位工作效率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇临聘人员费用 | | **项目编码：** | 50023024T000004512426 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋华莉 | | **联系电话：** | 13368107737 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时发放临聘人员工资，确保政府工作正常开展。 | | | | 按时发放临聘人员工资，确保政府工作正常开展。 | | | | 该项资金去年主要用于发放临时人员工资、缴纳临聘人员保险等，通过聘请临时人员，保质保量完成政府业务工作，并要求临聘人员按照合同约定事项按时、按质完成本职工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 临聘人员个数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 工资发放及时率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提供就业岗位，提高社会就业率 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 临聘人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇老年食堂建设补助资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004514359 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余罗 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 23,000.00 |  | 23,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 23,000.00 |  | 23,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成兴龙镇老年食堂建设2.3万元。 | | | | 完成兴龙镇老年食堂建设2.3万元。 | | | | 完成对兴龙镇6个老年食堂建设补助2.3万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建设老年食堂个数 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金及时拨付 |  | 定性 | 2024年12月 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 建设补助资金 | 万元 | ＝ | 2.3 | 2.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 老年人能吃上一口热饭 |  | 定性 | 保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 老年人对老年食堂满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年兴龙镇撂荒耕地核查和盘活利用项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004535532 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 207,835.86 |  | 207,835.86 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 207,835.86 |  | 207,835.86 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 207,835.86 |  | 207,835.86 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对2023年丰都县因自然撂荒即将成林成园耕地304.01.亩（131个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县疑似撂荒地已复耕复种178.483亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、核查、验收、技术培训指导等。 | | | | 对2023年丰都县因自然撂荒即将成林成园耕地304.01.亩（131个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县疑似撂荒地已复耕复种178.483亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、核查、验收、技术培训指导等。 | | | | 已完成对2023年丰都县因自然撂荒即将成林成园耕地304.01.亩（131个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县疑似撂荒地已复耕复种178.483亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、核查、验收、技术培训指导等。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 外业核查图斑数 | 个 | ≥ | 131 | 131 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 完成撂荒地整治面积 | 亩 | ≥ | 482.493 | 482.493 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政资金 | 元 | ≤ | 207835.86 | 207835.86 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 增加农户经济收入 | 元/年 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 减少撂荒耕地 | 亩 | ≥ | 482.493 | 482.493 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 农户满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇预备费 | | **项目编码：** | 50023025T000004540432 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈佳 | | **联系电话：** | 18315127758 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 164,000.00 |  | 164,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 164,000.00 |  | 164,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 164,000.00 |  | 164,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支、突发公共事件应急处置支出和其他难以预见的特殊支出等。 | | | | 用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支、突发公共事件应急处置支出和其他难以预见的特殊支出等。 | | | | 该项资金去年主要用于重大突发事件及应急等。其中信访维稳0.84万元，洪水灾后重建15.564万元，通过经费使用减少了突发事件对政府的冲击，提高了应急处置能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 资金使用覆盖村数量 | 个 | ≥ | 1 | 6 | 500 | 100 | 25 | 25 | 否 | 资金使用覆盖6个村（社区）） |
| 资金使用及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 |  |
| 提升应急处突能力 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 维护人民生命财产安全 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助 | | **项目编码：** | 50023025T000004541342 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余罗 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 31,200.00 |  | 31,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 31,200.00 |  | 31,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 31,200.00 |  | 31,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。大力培育和扶持全县各乡镇（街道）残疾人专职委员，向7名专职委员发放助残员补贴25200元。投入资金6000元实施残疾人“阳光家园”居家托养10名。 | | | | 利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。大力培育和扶持全县各乡镇（街道）残疾人专职委员，向7名专职委员发放助残员补贴25200元。投入资金6000元实施残疾人“阳光家园”居家托养10名。 | | | | 完成7名专职委员发放助残员补贴25200元，投入资金6000元实施残疾人“阳光家园”居家托养10名。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 阳光家园居家托养 | 人 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 助残员补贴人数 | 人 | ＝ | 7 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 完成时限 |  | 定性 | 2024年12月前 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 阳光家园居家托养标准 | 元/人 | ＝ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 助残员补助标准 | 元/人 | ＝ | 3600 | 3600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 社会进步，文明和谐 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 残疾人救助对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 残疾人满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年榨菜池建设项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004542347 | | **自评总分：** | 97.85 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 392,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 392,500.00 | 78.5 | 10.00 | 7.85 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 392,500.00 | 78.5 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建兴龙镇2024年榨菜池建设项目，新建榨菜池700立方米，彩钢棚200平方米，地磅秤1个 | | | | 新建兴龙镇2024年榨菜池建设项目，新建榨菜池700立方米，彩钢棚200平方米，地磅秤1个 | | | | 完成兴龙镇2024年榨菜池建设项目，新建榨菜池4口744.9立方米，地坪硬化31平方米，彩钢棚200平方米以上，地磅秤1个。带动铺子村榨菜产业发展规模进一步壮大。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建彩钢棚 | 平方米 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 新建地磅秤 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 新建榨菜池 | 立方米 | ≥ | 700 | 744.9 | 6.41 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目工期 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 增加农户收入 | 元/户 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 壮大村集体经济收入 | 元/年 | ≥ | 24000 | 24000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 促进铺子村榨菜产业发展 |  | 定性 | 促进 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 对环保影响 |  | 定性 | 不影响 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年到户产业补助（第二批） | | **项目编码：** | 50023025T000004545291 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 129,929.00 |  | 129,929.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 129,929.00 |  | 129,929.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 129,929.00 |  | 129,929.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 支持在家发展产业的低收入脱贫人口和未消除风险监测对象发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济及灾后恢复生产、确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | | 支持在家发展产业的低收入脱贫人口和未消除风险监测对象发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济及灾后恢复生产、确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | | 已对在家发展产业的78户低收入脱贫人口和未消除风险监测对象发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济及灾后恢复生产、确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 到户产业资金奖补户数 | 户 | ≥ | 40 | 78 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 | 实际完成到户产业资金奖补78户 |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 12.9929 | 12.9929 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动低收入脱贫人口和未消除风险监测对象增收 | 元/户 | ≤ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益户数 | 户 | ≥ | 40 | 78 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 | 实际完成到户产业资金奖补78户 |
| 带动农户持续增收 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年安全生命防护工程 | | **项目编码：** | 50023025T000004553377 | | **自评总分：** | 95.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国辉 | | **联系电话：** | 19936348656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,368,000.00 |  | 684,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,368,000.00 |  | 684,000.00 | 50 | 10.00 | 5.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,368,000.00 |  | 684,000.00 | 50 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 为切实落实重点民生实事安防工程，着力解决乡村公路临水临崖、急弯陡坡等重大安全隐患路段及事故多发“黑色”路段，根据市县统一部署，兴龙镇拟安装防护栏11.402公里 | | | | 为切实落实重点民生实事安防工程，着力解决乡村公路临水临崖、急弯陡坡等重大安全隐患路段及事故多发“黑色”路段，根据市县统一部署，兴龙镇拟安装防护栏11.402公里 | | | | 完成安装防护栏11.4公里。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 受益村居 | 个 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 修建防护栏 | 公里 | ＝ | 11.402 | 11.402 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众安全感、幸福感 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高安全率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 修建防护栏建设资金 | 元 | ≤ | 2280400 | 684000 | 70.01 | 100 | 10 | 10 | 否 | 上级拨付68.4万元。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县兴龙镇非全日制公益性岗位工伤保险项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004558071 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 张勇维 | | **联系电话：** | 15826202110 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,485.18 |  | 5,485.18 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,485.18 |  | 5,485.18 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 5,485.18 |  | 5,485.18 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按要求开展非全日制公益岗位人员工伤保险参保工作，切实保障劳动者权益，减少用人单位用工风险。 | | | | 按要求开展非全日制公益岗位人员工伤保险参保工作，切实保障劳动者权益，减少用人单位用工风险。 | | | | 完成全镇37个非全日制公益岗位人员工伤保险购买，切实保障劳动者权益。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 参保人数 | 人 | ＝ | 37 | 37 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 参保及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 维护公益岗位人员生命安全 |  | 定性 | 有效维护 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公益岗位人员满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇中央自然灾害救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004577915 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 吴马军 | | **联系电话：** | 17323984708 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于应急处置、开展次生灾害隐患排查、应急整治、倒损民房修复等工作. | | | | 用于应急处置、开展次生灾害隐患排查、应急整治、倒损民房修复等工作. | | | | 资金主要用于:7月暴雨洪涝受灾购买抗洪值守物资及灾后消杀费用；购买森林防火应急物资；7、8、9月洪涝及森林防火宣传及应急处置车辆费用。资金的高效利用，有效保障6个村（社区）的群众生命财产安全。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 资金使用村居范围 | 个 | ≥ | 1 | 6 | 500 | 100 | 20 | 20 | 否 | 实际6个村居的救灾救助 |
| 资金使用及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 减少人民群众财产损失 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 维护社会平安稳定 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇市级自然灾害救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004577923 | | **自评总分：** | 95.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 吴马军 | | **联系电话：** | 17323984708 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 180,000.00 |  | 90,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 180,000.00 |  | 90,000.00 | 50 | 10.00 | 5.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 180,000.00 |  | 90,000.00 | 50 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于应急处置、购买物资、开展次生灾害隐患排查、应急整治、倒损民房修复等工作 | | | | 用于应急处置、购买物资、开展次生灾害隐患排查、应急整治、倒损民房修复等工作 | | | | 资金主要用于:7月暴雨洪涝受灾房屋、人饮设施修复及灾后消杀费用；购买应急救援物资；暴雨洪涝受损公路的整治。资金的高效利用，有效保障了6个村（社区）的群众生命财产安全，维护了全镇社会稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 使用村居个数 | 个 | ≥ | 1 | 6 | 500 | 100 | 20 | 20 | 否 | 实际6个村居得到救灾补助 |
| 资金使用及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 保护群众财产 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 维护社会稳定 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇信访维稳经费 | | **项目编码：** | 50023025T000004591475 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陶世斌 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开展信访维稳工作，化解重点案件，稳控重点人员等 | | | | 开展信访维稳工作，化解重点案件，稳控重点人员等 | | | | 2024年开展信访维稳工作12次，化解重点案件15件，稳控重点人员1人12余次，按时划拨工作经费，有效提高了6个村（社区）社会稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村、社区 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 资金到位及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 资金支付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 有效提高社会稳定 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 群众对信访工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 划拨工作经费 | 元 | ＝ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇文体服务发展资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004592150 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 崔杰 | | **联系电话：** | 15803003174 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开展文化体育活动5次以上，修缮文化体育设施，购买文化体育设备，助益提升群众文化生活；家庭教育互助会购买活动器材及相应的日常管护，助力农村地区留守儿童的教育和成长。 | | | | 开展文化体育活动5次以上，修缮文化体育设施，购买文化体育设备，助益提升群众文化生活；家庭教育互助会购买活动器材及相应的日常管护，助力农村地区留守儿童的教育和成长。 | | | | 全年组织6个村（社区）开展群众性文体活动8次以上，购买文化体育设施设备，丰富了群众文化生活，群众满意度95%以上；开展家庭教育互助会活动50余次，及时拨付经费，助力农村地区留守儿童的教育和成长。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 开展文化活动 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 受益村居个数 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 受益家庭教育互助会个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 家庭教育互助会每年开展课程次数 | 次 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 开展活动群众覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 每年参与文体活动人次 | 人次 | ≥ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目完成的效率 |  | 定性 | 按时完成 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 促进社区和谐与凝聚力 |  | 定性 | 有效促成 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 提高留守儿童关注率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提升居民文化素质和健康水平 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年市级农业救灾资金补助项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004610197 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 82,000.00 |  | 82,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 82,000.00 |  | 82,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 82,000.00 |  | 82,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 灾后田管保苗350亩，改种补种增种面积700亩。 | | | | 灾后田管保苗350亩，改种补种增种面积700亩。 | | | | 完成灾后田管保苗500亩，改造补种增种面积1068亩。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支持改种补种增种面积 | 亩 | ≥ | 700 | 1068 | 52.57 | 100 | 10 | 10 | 否 | 完成改造补种增种面积1068亩 |
| 支持灾后田管保苗面积 | 亩 | ≥ | 350 | 500 | 42.86 | 100 | 10 | 10 | 否 | 完成灾后田管保苗500亩 |
| 灾区生产能力恢复 |  | 定性 | 基本恢复 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 灾后生产恢复时效性 |  | 定性 | 及时恢复生产 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 受灾地区主要农作物单产减幅 | % | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 有无环境影响 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 可持续影响指标 |  | 定性 | 保持稳定 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇文化服务中心免费开放绩效资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004654245 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 崔杰 | | **联系电话：** | 15803003174 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 7,500.00 |  | 7,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 7,500.00 |  | 7,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 7,500.00 |  | 7,500.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 兑现2023年兴龙镇文化服务中心免费开放绩效奖励，持续开展免费开放活动。 | | | | 兑现2023年兴龙镇文化服务中心免费开放绩效奖励，持续开展免费开放活动。 | | | | 该资金主要用于支付村歌大赛、文化活动宣传、文物保护等费用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 开展文化活动次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金使用及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 是否丰富群众文化生活 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇退役军人公益岗位财政补助 | | **项目编码：** | 50023025T000004655290 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 湛雪峰 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 24,000.00 |  | 24,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 24,000.00 |  | 24,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 24,000.00 |  | 24,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按时兑现退役军人公益岗位财政补助. | | | | 按时兑现退役军人公益岗位财政补助. | | | | 该资金主要用于按时足额为镇退役军人公益岗位发放工资、缴纳社保。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 退役军人公益岗位 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 补助兑现及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 提高就业率 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 补助发刚对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年“两类群体”就业创业补贴资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004659468 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭勤波 | | **联系电话：** | 17323913651 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 加强两类人群精准监测帮扶，促进持续稳定增收。 | | | | 加强两类人群精准监测帮扶，促进持续稳定增收。 | | | | 对两类人群44人开展精准监测帮扶，及时足额发放补贴，促进其持续稳定增收。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 就业创业补贴人数 | 人 | ≤ | 44 | 44 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 13.2 | 13.2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动“两类群体”增收 | 元/人年 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 44 | 44 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 带动农户持续增收 | 其他 | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县兴龙镇污水管网日常维护 | | **项目编码：** | 50023025T000004670768 | | **自评总分：** | 92.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周辉 | | **联系电话：** | 70688006 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 100,000.00 | 20 | 10.00 | 2.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 100,000.00 | 20 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 此项目是日常对兴龙镇场镇区范围的一级管网、三级管网维护更换及疏通及污水管网堵塞导致河道污染进行维护，确保完好率，保障兴龙镇场镇污水管网正常运行。日常维修养护能保障道管网畅通、确保不发生雨污管网破损或管网堵塞造成污水横流影响城市环境卫生，确保城区汛期不发生内涝或少发生内涝，同时也能减少人民群众生命财产损失。树立丰都美好道路形象。 | | | | 此项目是日常对兴龙镇场镇区范围的一级管网、三级管网维护更换及疏通及污水管网堵塞导致河道污染进行维护，确保完好率，保障兴龙镇场镇污水管网正常运行。日常维修养护能保障道管网畅通、确保不发生雨污管网破损或管网堵塞造成污水横流影响城市环境卫生，确保城区汛期不发生内涝或少发生内涝，同时也能减少人民群众生命财产损失。树立丰都美好道路形象。 | | | | 2024年更换一级管网100米、安装三级管网800米，清理河道600米，清理污水沟3公里，维护更换及疏通污水管网2公里，有效保障兴龙镇场镇污水管网正常运行，确保汛期不发生内涝或少发生内涝。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 安装三级管网 | 米 | ＝ | 800 | 800 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 更换一级管网 | 米 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 清理河道 | 米 | ＝ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 清理污水沟 | 公里 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 疏通管网长度 | 公里 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 不发生内涝率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 不发生污水外溢率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 城区居民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 兴龙镇2024年第二批中央自然灾害救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004694214 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 吴马军 | | **联系电话：** | 17323984708 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开展2024年洪涝灾害、地质灾害等自然灾害救灾工作，维护群众安全，保障社会稳定。 | | | | 开展2024年洪涝灾害、地质灾害等自然灾害救灾工作，维护群众安全，保障社会稳定。 | | | | 主要用于2024年洪涝灾害、地质灾害等自然灾害救灾及恢复工作，保障群众安全，维护社会稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 救灾村范围 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金使用及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 提升防灾救灾能力 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年森林防灭火物资采购项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004860731 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 905-丰都县兴龙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 吴马军 | | **联系电话：** | 17323984708 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 48,250.00 |  | 48,250.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 48,250.00 |  | 48,250.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 48,250.00 |  | 48,250.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 采购高质量的森林防灭火物资，提高森林火灾的预防和扑救能力，提高群众满意度。 | | | | 采购高质量的森林防灭火物资，提高森林火灾的预防和扑救能力，提高群众满意度。 | | | | 该资金主要用于采购高质量的森林防灭火物资80套，提高森林火灾的预防和扑救能力，提高群众满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 防灭火物资套数 | 套 | ＝ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金支付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高森林火灾的预防和扑救能力 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |