2021年度纪检监察外网建设绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目背景、内容。

根据中央纪委下发的《纪检监察外网设计方案》和重庆市纪委下发的《关于印发<重庆市纪检监察外网技术方案（区县版）>的通知》（渝纪办﹝2020﹞34号）要求，丰都县将依托重庆市电子政务外网构建起上连重庆市、下连街道（乡镇）纪检监察机构的纪检监察外网。搭建网络基础环境，通过安全技术措施，满足相关信息平台流转，实现业务信息流转传输，同时为后期信息创新替代做支撑。

- （二）项目资金情况。

根据丰都财评函﹝2021﹞54号，该项目的预算审核价为69.41万元，2021年实际投入到纪检监察外网建设经费69.21万元，资金到位率100%，均用于纪检监察外网建设办公设备购置。

- （三）绩效目标。

依托国家电子政务外网，构建覆盖全县纪检监察机构的非密网络，满足基本的网络要求。向上连接重庆市纪委纪检监察外网，网络贯穿中央、市、区县、乡镇四级纪检监察机构。支撑检举举报平台基层版、12388电话举报受理系统及其他业务运转。

建设上连重庆市、下接街镇的虚拟专用网络，实现自上而下的纪检监察外网，保障业务安全传输。

- （四）部门（单位）职能职责。

县纪委的职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

县监委的职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

- 建设贯通中市、区县、乡镇四级纪检监察外网网络，支撑检举举报平台基层版和12388电话举报受理系统及其他业务运作。

- （二）绩效指标完成情况分析

- （1）产出指标完成情况。

- 数量指标：本期纪检监察外网专用PC终端直接接入IPSec VPN密码网关，实现与区纪委机关互联，不单独建设交换设备。街（镇）纪（工）委接入数为30，派驻纪检组、派出监察室接入数为19。

- 质量指标内容为保障纪检监察外网安全、稳定和持续发展，完成情况是纪检监察外网得到安全、稳定和持续发展。

- 时效指标：我县在2021年3月20日前完成纪检监察外网建设。

- （2）效益指标完成情况。

- 以习近平总书记“整体、动态、开放、相对、共同”网络安全观为指引，推动监督执纪问责和监督调查处置更加科学、严密、高效提供安全基础支撑。

- （三）评价结果

本项目自评得分96分，达到了预期绩效目标。

三、存在问题

绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。

四、下一步改进措施

1、规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。

2、进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。