丰都县公路事务中心S103渝巴路丰都段（K143+274-K183+274）公路灾害防治工程绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目背景、内容。

- 本项目位于省道S103渝巴路丰都（K143+274-K183+274）,共计17处边坡治理，高度从3m~37m不等，其中1#至13#、16#采用“清除危岩+修整坡面+锚喷防护”的措施进行治理；14#、15#两个点采用“点锚锚固+挂网喷射砼”的措施进行治理；17#点采用“格构锚固”的措施进行治理；厚100mm喷C15混凝土防护边坡49358㎡。根据《渝财建[2018]350号提前下达2019年交通专项补助资金预算的通知》文件下达公路灾害防治资金。

- 项目资金情况。

- 截至2021年12月“S103渝巴路丰都段（K143+274-K183+274）公路灾害防治工程”项目资金到位153.835454万元，当年使用资金153.835454万元，结余0万元。

- （三）绩效目标。

- 为了改善S103渝巴路丰都段（K143+274-K183+274）公路灾害防治工程段运输环境，大幅度提高行车的舒适度和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平。

- （四）部门（单位）职能职责。

- 为公路建设养护管理服务。参与全县公路发展规划；承担全县国、省、县道公路的勘测设计、建设、养护、绿化、防灾减灾、抢险修复、安全设施建设、战备渡口运行维护、交通运行状况监测、交通应急调度，智慧交通建设等工作；协助做好乡、村道公路的养护管理技术指导和检查考核工作。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

- 2016年7月，为了改善S103渝巴路丰都段（K143+274-K183+274）公路灾害防治工程段运输环境，大幅度提高行车的舒适度和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平的工作，于2017年3月完工。

- 绩效指标完成情况分析

- 绩效目标指标设置4项，其中数量指标人工挖边坡石方18224.06m³、安装钢筋网140274.1841㎏、安装边坡脚手架56090.91㎡；质量指标项目验收合格率100%；时效指标项目完成及时率100%;社会效益指标项目区交通隐患改善情况有效改善，提升道路通畅率85%；可持续影响指标项目后期管护延续性长期；服务对象满意度指标受益群众满意度90%，主管部门满意度95%。

- （三）评价结果

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

- 项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

- 其他方面的问题

- 无。

四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。